|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНА  решением Совета  муниципального образования  город-курорт Анапа  от 8 декабря 2017 года № 268 |

**Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования город-курорт Анапа на 2017 – 2030 годы**

**1. Паспорт программы.**

**1.1 Наименование:**

«Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования город-курорт Анапа» (далее – Программа).

**1.2. Основание для разработки Программы:**

Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав муниципального образования город-курорт Анапа, генеральный план городского округа город-курорт Анапа.

**1.3. Наименование разработчика Программы, их местонахождение**

Разработчиком Программы является – управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город-курорт Анапа, адрес: 353440, г. Анапа, ул. Терская, 190.

**1.4. Цели и задачи программы:**

а) обеспечение безопасности, качества и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры муниципального образования город-курорт Анапа;

б) повышение доступности объектов социальной инфраструктуры муниципального образования город-курорт Анапа для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Краснодарского края;

в) сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования город-курорт Анапа;

г) достижение расчётного уровня обеспеченности населения муниципального образования город-курорт Анапа услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры, спорта и культуры в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Краснодарского края;

д) обеспечение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры.

**1.5. Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры**

В области образования – повышение доступности образовательных услуг муниципального образования, отношение численности детей, посещающих общеобразовательные учреждения, к общей численности детей в соответствующем возрасте.

В области здравоохранения – повышение доступности системы здравоохранения муниципального образования, обеспеченности населения объектами здравоохранения.

В области культуры – увеличение количества культурно-досуговых учреждений, библиотек, обеспеченность населения объектами культуры.

В области физической культуры и массового спорта – обеспечение доступности и привлекательности объектов физической культуры и спорта, увеличение обеспеченности населения площадью соответствующих объектов.

Технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры указаны в таблицах разделов III, IV Программы.

**1.6. Укрупнённое описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры**

В области образования:

восстановление и перепрофилирование 4 дошкольных учреждений и реконструкция 19 детских садов;

строительство новых 65 дошкольных учреждений;

организация 11 малокомплектных детских садов коммерческого типа на территории жилой застройки в малых населенных пунктах с численностью менее 350 человек;

реконструкция 6 школьных учреждений и перепрофилирование 1 объекта под образовательное учреждение;

строительство 29 новых школьных учреждений.

строительство 13 учреждений дополнительного образования;

строительство 10 учреждений профессионального образования.

В области здравоохранения:

строительство 1 многопрофильной больницы;

строительство туберкулёзного диспансера;

строительство 1 детской больницы с поликлиникой;

строительство 1 родильного дома;

строительство 1 специализированного больничного учреждения;

строительство 7 поликлиник;

строительство 11 и реконструкция 1 станций скорой медицинской помощи;

строительство 6 амбулаторий;

строительство 3 и реконструкция 2 участковых больниц;

строительство 7 и реконструкция 5 фельдшерско-акушерских пунктов;

1 реконструкция кабинета врача общей практики.

в области здравоохранения:

строительство 5 офисов врача общей практики;

реконструкция 1 корпуса городской больницы

строительство 2 филиалов поликлиник

строительство 5 ФАПов

реконструкция 1 ФАПа

строительство 1 поликлиники.

В области физической культуры и массового спорта – строительство, реконструкция:

строительство помещений для физкультурно-оздоровительных занятий и спортивных залов общего пользования общей площадью 20 000 кв.м;

строительство спортивных залов общего пользования общей площадью 20 150 кв.м;

строительство бассейнов общего пользования общей площадью 37 300 кв.м;

строительство спортивно-тренажерных залов повседневного обслуживания общей площадью 17 400 кв.м;

строительство плоскостных спортивных сооружений общей площадью 342 500 кв.м;

строительство спортивно-досуговых центров общей площадью 74 700 кв.м.

**В области культуры**

строительство 4 дворцов культуры;

строительство 1 цирка;

строительство 1 ледового дворца;

строительство 1 театра;

строительство 1 планетария;

строительство 1 выставочного комплекса;

строительство 6 клубов;

строительство 6 домов культуры.

строительство 16 и реконструкция 8 библиотек;

строительство 13 кинотеатров;

строительство 9 танцевальных залов.

**1.7. Сроки и этапы реализации Программы**

1 этап (2017 – 2021 годы), 2 этап (2022 – 2030 годы).

**1.8. Объёмы и источники финансирования Программы**

Мероприятия Программы планируется реализовать за счёт бюджетов всех уровней, включая внебюджетные источники (бюджет муниципального образования город-курорт Анапа, бюджет Краснодарского края, Российской Федерации, внебюджетные источники финансирования, за счёт договоров о комплексном освоении территорий, инвестиционных программ и иных договоров, предусматривающих обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству реконструкции объектов социальной инфраструктуры). Укрупнённая оценка источников финансирования на I этап – 8 000 500,0 тыс. руб., II этап – 22 800 000,0 тыс. руб.

**1.9. Ожидаемые результаты реализации программы**

Достижение расчётного уровня обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры муниципального образования город-курорт Анапа.

**2. Характеристика существующего состояния социальной**

**инфраструктуры**

**2.1. Описание социально-экономического состояния, сведения**

**о градостроительной деятельности на территории**

**муниципального образования город-курорт Анапа**

Анапа – бальнеогрязевой, питьевой, приморско-климатический курорт средиземноморского типа, расположенный в юго-западной части Краснодарского края, в 170 км от краевого центра – Краснодара. Площадь муниципального образования составляет 981,9 тыс.  кв.м. Один из самых перспективных курортов Краснодарского края, который по праву считается самым сбалансированным российским курортом для детского и семейного отдыха и оздоровления.

Протяжённость береговой полосы в границах городского округа составляет 72 км, в том числе песчаный берег длиной 45 км.

Лидер курортной и туристской индустрии края и юга России, мировой бренд детского и семейного отдыха, на долю которого приходится более четверти туристов, посещающих Краснодарский край. Город стабильно входит в десятку успешных муниципальных образований края. Имеет ряд конкурентных преимуществ. Стабильное и успешное развитие города Анапы оказывает существенное влияние на развитие курортной отрасли Краснодарского края.

Конкурентные преимущества экономики муниципального образования город-курорт Анапа:

благоприятные климатические условия и ресурсная база;

выгодное географическое расположение;

лечебный фактор и курортолечение;

большой потребительский потенциал;

стабильная социально-экономическая ситуация;

территориальная доступность и развитая транспортная инфраструктура;

положительный имидж курорта.

Муниципальное образования город-курорт Анапа расположено в западной части Краснодарского края. Территория муниципального образования город-курорт Анапа граничит на севере с Темрюкским районом, на востоке с Крымским, на юго-востоке с городским округом Новороссийск, с юго-западной стороны омывается Черным морем.

Курорт Анапа признан курортом федерального значения указом Президента Российской Федерации от 22 сентября 1994 года № 1954 «О федеральном курортном регионе Анапа».

Административный центр муниципального образования – город Анапа расположен на берегу Анапской Бухты Черного моря в 170 км от города Краснодара.

Город Анапа состоит из следующих административно-территориальных единиц:

г.  Анапа (в том числе хут. Чембурка);

Витязевский сельский округ (с. Витязево);

Благовещенский сельский округ (ст-ца Благовещенская).

Анапский район:

Анапский сельский округ (ст-ца Анапская, с. Бужор, хут. Усатова Балка, хут. Тарусин, хут. Куматырь хут. Курбацкий, хут. Куток);

Виноградный сельский округ (пос. Виноградный, пос. Суворов-Черкес-ский, пос. Уташ);

Гайкодзорский сельский округ (с. Гай-Кодзор, хут. Заря, хут. Рассвет);

Гостагаевский сельский округ (ст-ца. Гостагаевская, хут. Малый Чекон, хут. Коваленко);

Джигинский сельский округ (с. Джигинка, хут. Уташ);

Первомайский сельский округ (с. Юровка, хут. Чекон, хут. Вестник, хут. Большой Разнокол, хут. Малый Разнокол, хут. Веселая Гора, хут. Иванов, хут. Красная Горка, хут. Прикубанский, хут. Черный, хут. Нижний Ханчакрак, хут. Верхний Ханчакрак, хут. Розы Люксембург, хут. Верхний Чекон);

Приморский сельский округ (с. Цибанобалка, пос. Пятихатки, хут. Песчаный, хут. Нижняя Гостагайка, хут. Красный, хут. Красный Курган, хут. Красная Скала, хут. Воскресенский, хут. Капустин, пос. Верхнее Джемете);

Супсехский сельский округ (с. Супсех, с. Варваровка, с. Сукко, пос. Просторный, с. Большой Утриш, пос. Малый Утриш).

Социально-экономическое развитие муниципального образования город-курорт Анапа характеризуется положительной динамикой развития основных секторов экономики, а также позитивным изменением индикаторов, отражающих уровень жизни населения.

Экономика муниципального образования представлена тремя секторами хозяйственной деятельности:

первичный сектор (сельское хозяйство, добывающая промышленность). Сельское хозяйство в муниципальном образовании город-курорт Анапа представлено продукцией растениеводства и животноводства. Основной потенциал извлекаемых из недр ресурсов связан с добычей строительного песка, глины, щебня, а также минеральных вод и лечебных грязей;

вторичный сектор (обрабатывающая промышленность, строительство, энергетика). В первую очередь в муниципальном образовании город-курорт Анапа получили развитие – пищевая промышленность (производство хлеба и хлебобулочных изделий, кондитерских изделий, выпуск минеральной воды и безалкогольных напитков, а также вина).

третичный сектор (транспорт, связь, финансы, торговля, образование, здравоохранение, рекреационная деятельность и другие виды производственных и социальных услуг) – обеспечивает функционирование первичного и вторичного секторов экономики муниципального образования.

В структуре базовых отраслей муниципального образования город-курорт Анапа ведущими являются розничная торговля, курортно-туристский сектор.

Анапа является курортной территорией, что определяет наличие в составе населения категории граждан, временно пребывающих на проектируемой территории с целью получения санаторно-курортных и лечебно-оздоровительных услуг.  В связи с чем, структуру населения можно подразделить на две категории:

1) постоянное население;

2) временное население, в том числе:

организованное (отдыхающие в санаторно-курортных учреждениях);

неорганизованное.

**2.1.1. Основные тенденции естественного и миграционного движения населения (прогнозные демографические и миграционные показатели приведены в среднем за 5-летний период)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  показателя | 2016 – 2020 | 2021 – 2025 | 2026 – 2030 |
| Суммарный коэффициент рождаемости, рождений на 1 женщину | 1,99 | 2,02 | 2,05 |
| Средняя продолжительность жизни, лет | 69,1 | 69,1 | 69,6 |
| Рождаемость, человек на 1000 населения | 14,4 | 14,5 | 14,6 |
| Смертность, человек на 1000 населения | 11,5 | 11,3 | 11,2 |
| Естественный прирост, человек на 1000 населения | 2,9 | 3,2 | 3,4 |
| Миграционный прирост, человек на 1000 населения | 26,3 | 30,1 | 30,7 |

**2.1.2. Прогноз численности и возрастной структуры**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Возрастная группа населения | 2025 | 2030 |
| Численность постоянного населения,  тыс. человек, в том числе: | 211,0 | 249,0 |
| моложе трудоспособного возраста | 42,5 | 48,4 |
| трудоспособного возраста | 117,2 | 139,2 |
| старше трудоспособного возраста | 51,3 | 61,4 |

**2.1.3. Существующая и проектная численность населения муниципального образования город-курорт Анапа**

**в разрезе населённых пунктов**

| **Наименование населенного пункта** | **Современное состояние, человек** | **Прогноз на расчетный срок, человек** | **Прирост, человек** |
| --- | --- | --- | --- |
| город Анапа | 75 375 | 120000 | 44 625 |
| хутор Чембурка | 806 | 800 | 226 |
| Благовещенский сельский округ | 3452 | 3600 | 786 |
| станица Благовещенская | 3425 | 3600 | 786 |
| Витязевский сельский округ | 8193 | 12500 | 4307 |
| село Витязево | 9960 | 12500 | 4307 |
| Анапский район | | | |
| Анапский сельский округ | 24034 | 21000 | 2753 |
| станица Анапская | 19830 | 17900 | 1727 |
| село Бужор | 674 | 1000 | 556 |
| хутор Куматырь | 241 | 155 | 10 |
| хутор Курбацкий | 292 | 300 | 111 |
| хутор Куток | 15 | 15 | 0 |
| хутор Тарусин | 689 | 530 | 139 |
| хутор Усатова Балка | 1287 | 1100 | 210 |
| Виноградный сельский округ | 6536 | 9000 | 3266 |
| поселок Виноградный | 3825 | 3700 | 312 |
| поселок Суворов-Черкесский | 1086 | 3200 | 2300 |
| поселок Уташ | 1625 | 2100 | 654 |
| Гайкодзорский сельский округ | 6880 | 7200 | 1215 |
| село Гай-Кодзор | 3731 | 4200 | 919 |
| хутор Заря | 1329 | 1250 | 39 |
| хутор Рассвет | 1820 | 1750 | 257 |
| Гостагаевский сельский округ | 12330 | 13000 | 3185 |
| станица Гостагаевская | 12279 | 12950 | 3182 |
| хутор Коваленко | 10 | 5 | 0 |
| хутор Малый Чекон | 41 | 45 | 3 |
| Джигинский сельский округ | 5438 | 6000 | 1056 |
| село Джигинка | 4773 | 5300 | 916 |
| хутор Уташ | 665 | 700 | 140 |
| Первомайский сельский округ | 9963 | 11000 | 2215 |
| село Юровка | 4382 | 5000 | 1156 |
| хутор Большой Разнокол | 696 | 700 | 62 |
| хутор Верхний Ханчакрак | 396 | 350 | 37 |
| хутор Верхний Чекон | 169 | 160 | 18 |
| хутор Веселая Гора | 94 | 200 | 8 |
| хутор Вестник | 674 | 700 | 77 |
| хутор Иванов | 691 | 700 | 87 |
| хутор Красная Горка | 94 | 100 | 18 |
| хутор Малый Разнокол | 180 | 160 | 8 |
| хутор Нижний Ханчакрак | 76 | 80 | 7 |
| хутор Прикубанский | 3 | 10 | 2 |
| хутор Розы Люксембург | 162 | 200 | 47 |
| хутор Чекон | 1908 | 2300 | 622 |
| хутор Черный | 279 | 340 | 66 |
| Приморский сельский округ | 13174 | 16150 | 5696 |
| село Цибанобалка | 6110 | 6900 | 1631 |
| поселок Верхнее Джемете | 156 | 250 | 116 |
| хутор Воскресенский | 1820 | 1400 | 292 |
| хутор Капустин | 61 | 50 | 9 |
| хутор Красная Скала | 798 | 130 | 10 |
| хутор Красный | 1078 | 2500 | 1573 |
| хутор Красный Курган | 798 | 750 | 88 |
| хутор Нижняя Гостагайка | 783 | 1270 | 566 |
| хутор Песчаный | 416 | 1000 | 688 |
| поселок Пятихатки | 1498 | 1900 | 723 |
| Супсехский сельский округ | 18206 | 28750 | 16030 |
| село Супсех, ДНт «Ветеран» | 10608 | 10250 | 3725 |
| село Большой Утриш | 195 | 500 | 307 |
| село Варваровка | 2468 | 8000 | 6061 |
| поселок Малый Утриш | 50 | 100 | 49 |
| поселок Просторный | 1938 | 1600 | 739 |
| село Сукко | 3489 | 8300 | 5149 |
| ВСЕГО | 183581 | 248200 | 85134 |

Основной из базовых отраслей муниципального образования город-курорт Анапа является туристско-рекреационный комплекс, насчитывающий 882 объекта, который представляет собой совокупность туристско-рекреационных организаций, гостиниц, специализированных и индивидуальных средств размещения, туристских и экскурсионных организаций, объектов туристского показа и объектов инфраструктуры.

В «межсезонье» в городе Анапе функционируют 49 крупных круглогодичных предприятий отрасли, которые в среднем загружены более чем на 80 %.

Жилищный фонд Анапы состоит из многоэтажных многоквартирных жилых домов, а также малоэтажных домов с приусадебными участками. Многоэтажные дома и часть 2 – 3 этажных строений обеспечены всеми видами инженерного оборудования. Средняя плотность одноэтажного фонда составляет 600 кв.м/га, размер усадебного участка колеблется от 400 кв.м до 2000 кв.м.

Структура промышленного производства:

добыча полезных ископаемых – 2,9%;

обрабатывающие производства – 63,4%;

распределение электроэнергии, газа и воды – 33,7%.

**2.1.4. Основные показатели социально-экономического развития муниципального образования город-курорт Анапа**

**за период январь-август 2017 года**

| Показатели | Единица измерения | Отчетный период | Соответствующий период предыдущего года | Темп роста, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Экономика и финансы: | | | | |
| Оборот купных и средних предприятий базовых отраслей экономики | млн. руб. | 20 832,4 | 20 676,2 | 100,8 |
| в том числе: | | | | |
| Промышленное производство | млн. руб. | 1 461,9 | 1 718,2 | 85,1 |
| Сельское хозяйство | млн. руб. | 119,9 | 21,5 | 557,5 |
| Строительство | млн. руб. | 2 937,0 | 3 848,5 | 76,3 |
| Транспортировка и хранение | млн. руб. | 1 245,9 | 1 097,1 | 113,6 |
| Информация и связь | млн. руб. | 29,6 | 27,7 | 106,6 |
| Розничная торговля | млн. руб. | 11 354,3 | 10 505,0 | 108,1 |
| Общественное питание | млн. руб. | 103,2 | 118,3 | 87,3 |
| Курортно-туристический комплекс | млн. руб. | 3 713,5 | 3 485,9 | 106,5 |
| Прибыль организаций | млн. руб. | 490,8 | 663,1 | 74,0 |
| Социальная сфера: | | | | |
| Среднемесячная заработная плата одного работника на крупных и средних предприятий | руб. | 28 144,1 | 26 984,5 | 104,3 |
| Численность безработных граждан, зарегистрированных в государственных учреждений | тыс.  человек | 0,147 | 0,189 | 77,8 |
| Уровень регистрируемой безработицы | % | 0,1 | 0,2 |  |

Градостроительная деятельность на территории муниципального образования город-курорт Анапа осуществляется путем выполнения следующих задач:

организация подготовки и утверждения документов территориального планирования муниципального образования город-курорт Анапа;

организация подготовки и утверждения нормативов градостроительного проектирования муниципального образования город-курорт Анапа;

разработка и утверждение правил землепользования и застройки муниципального образования город-курорт Анапа;

осуществление подготовки разрешений на строительство и передача их заявителю;

осуществление подготовки разрешений на ввод в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства и выдачи их заявителю;

участие в подготовке на основе документов территориального планирования муниципального образования город-курорт Анапа документации по планировке территории;

осуществление ведения информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории муниципального образования город-курорт Анапа;

предоставление сведений и копии документов, содержащиеся в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории муниципального образования город-курорт Анапа по запросам физических и юридических лиц;

участие в принятии решений о развитии застроенных территорий муниципального образования город-курорт Анапа;

организация работы по реализации федеральных, краевых целевых программ в области градостроительной деятельности на территории муниципального образования. Обеспечение реализации целевых программ муниципального образования город-курорт Анапа в области градостроительной деятельности. Выполнение отдельных мероприятий по реализации федеральных, краевых целевых программ и целевых программ муниципального образования город-курорт Анапа.

**2.1.5. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры, сложившийся уровень обеспеченности населения муниципального образования город-курорт Анапа услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры**

Образование.

На территории муниципального образования город-курорт Анапа функционирует 43 дошкольное учреждение общей вместимостью 5720 мест, фактически посещают детские сады 8900 человека. Уровень охвата населения детскими дошкольными учреждениями составляет 64% при минимальном показателе в 85% от числа детей дошкольного возраста.

Образовательную деятельность ведут 29 муниципальных общеобразовательных школ вместимостью 17362 чел. Фактическая наполняемость школ составляет 23853 чел., из них 10509 чел. в первой ступени (1-4 классы), 11327 чел. во второй ступени (5-9 классы), 1911 чел. в третьей ступени (10-11 классы). Уровень охвата школьными учреждениями составляет 100%, уровень обеспеченности – 110,4 мест на 1000 человек населения.

Действует шесть учреждений профессионального образования, из них среднее профессиональное образование представлено четырьмя учреждениями, высшее профессиональное образование – двумя.

Подробная информация об образовательных учреждениях представлена в таблицах далее.

Перечень детских дошкольных учреждений муниципального

образования город-курорт Анапа

| № | Наименование учреждения | Адрес | Вместимость учреждения, человек |
| --- | --- | --- | --- |
|  | МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 1 «Ручеек» | 353440, г. Анапа, ул. Новороссийская, 218 | 320 |
|  | МБДОУ детский сад компенсирующего вида № 2 «Орленок» (в стадии строительства) | 353440, г. Анапа,  ул. Крымская, 146 | (60) |
|  | МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 3 «Звездочка» | 353440, г. Анапа,  ул. Астраханская, 81 | 382 |
|  | МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 5 «Волна» | 353440, г. Анапа,  ул. Таманская, 40 | 135 |
|  | МДОУ детский сад № 6 «Ракета» | 353440, г. Анапа,  ул. Кирова, 27 | 80 |
|  | МАДОУ детский сад комбинированного вида № 7 «Колокольчик» | 353445, г. Анапа, ул. Крымская, 211 | 131 |
|  | МБДОУдетский сад присмотра и оздоровления № 8 «Огонек» | 353427,  ст-ца Благовещенская, ул. Слесова, 74 | 140 |
|  | МБДОУ детский сад № 9 «Ягодка» | 353410, хут. Чембурка, ул. Бороздинская, 4 | 50 |
|  | МБДОУ детский сад комбинированного вида № 10 «Светлячок» | 353440, г.  Анапа, ул. Некрасова, 57 | 262 |
|  | МБДОУ детский сад комбинированного вида № 12 | 353440, г. Анапа,  мкр. № 12, дом 25 | 255 |
|  | МБДОУ детский сад № 13 «Теремок» | 353440, г. Анапа, ул. Советская, 38 | 60 |
|  | МБДОУ детский сад комбинированного вида № 14 «Тополек» | 353451, г. Анапа,  мкр. № 12, дом 26 | 253 |
|  | МБДОУ детский сад комбинированного вида № 15 «Дельфиненок» | 353417, с. Витязево, ул. Черноморская, 15 | 215 |
|  | МБДОУ детский сад компенсирующего вида № 16 «Пчёлка» | 353440, г. Анапа, ул. Калинина, 4 | 50 |
|  | МБДОУ детский сад № 17 «Колобок» | 353440, г. Анапа, ул. Новороссийская, 312 | 70 |
|  | МБДОУ детский сад № 17 «Колобок» | 353440, г. Анапа, ул. Протапова, 74 | 60 |
|  | МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 18 «Виктория» | 353440, г. Анапа,  бульвар Евскина, 12 | 352 |
|  | МБДОУ детский сад № 19 «Казачок» | 353407, с. Сукко, ул. Желанная, д.5 | 45 |
|  | МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 21 «Малышок» | 353433, с. Гай-Кодзор, пер. Школьный, д.2 | 75 |
|  | МБДОУ детский сад № 22 «Клубничка» | 353437, хут. Рассвет, ул. Коммунаров/Мира, 22/2а | 44 |
|  | МБДОУ детский сад комбинированного вида № 24 «Колосок» | 353424, с. Джигинка, ул. Октябрьская, 18 | 100 |
|  | МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 23 «Кубаночка» | 353424, с. Джигинка, ул. Центральная, д.9 | 230 |
|  | МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 25 «Елочка» | 353422, пос. Виноградный, ул. Таманская, д.8 | 121 |
|  | МБДОУ детский сад № 26 «Василек» | 353423,  пос. Уташ, ул. Мира, 43 | 65 |
|  | МБДОУ детский сад № 27 «Звоночек» | 353426,  с. Суворов-Черкесский, ул. Пушкина, 40 | 60 |
|  | МБДОУ детский сад № 28 «Радуга» | 353433, с. Гай-Кодзор, ул. Виноградная, 5а | 140 |
|  | МБДОУ детский сад комбинированного вида № 30 «Березка» | 353400, ст-ца Гостагаевская, ул. Октябрьская/Анапская, 10а/43 | 230 |
|  | МБДОУ детский сад комбинированного вида № 31 «Зоренька» | 353407, с. Сукко, ул. Советская, 109 | 60 |
|  | МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 32 «Ромашка» | 353411, с. Супсех, ул. Гагарина, 80 | 200 |
|  | МБДОУ детский сад № 33 «Вишенка» | 353412, с. Варваровка, ул. Калинина, 51 | 75 |
|  | МБДОУ. Детский сад № 34 «Белочка» | 353457, пос. Просторный, ул. Садовая, | 56 |
|  | МБДОУ детский сад № 35 «Улыбка» | 353425, с. Юровка, ул. Мироненко пер. Школьный, 7/2 | 230 |
|  | МБДОУ детский сад № 36 «Золушка» | 353429, хут. Вестник, ул. Мостовая, 3 | 45 |
|  | МБДОУ детский сад № 37 «Русалочка» | 353425, хут. Иванов, ул. Гоголя, 30 | 35 |
|  | МБДОУ детский сад № 38 «Чебурашка» | 353416, хут. Чекон, ул. Горная, 4 | 85 |
|  | МБДОУ детский сад № 39 «Золотая рыбка» | 353416, хут. Большой Разнокол, ул. Набережная, 79в | 50 |
|  | МБДОУ детский сад № 40 «Росинка» | 353430, ст-ца Анапская, ул. Мира, 99 | 95 |
|  | МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 41 «Подснежник» | 353430, ст-ца Анапская, пер. Тихий, 13 | 95 |
|  | МБДОУ детский сад № 42 «Ласточка» | 353451, ст-ца Анапская, ул. Кавказская, 117 | 175 |
|  | МБДОУ детский сад № 43 «Буратино» | 353419, хут. Красный Курган, ул. Мира 25а | 100 |
|  | МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 44 «Аленушка» | 353421, с. Цибанобалка, ул. Садовая/ул. Пролетарская, д.47/14а | 140 |
|  | МБДОУ детский сад № 45 «Виноградинка» | 353400, ст-ца Гостагаевская, ул. Кубанская, 30 | 49 |
|  | МБДОУ детский сад № 46 «Калинка» | 353430, ст-ца Анапская, ул. Тбилисская, 1 | 115 |
|  | МАДОУ детский сад № 4 «Волшебная Страна» | 353440, г. Анапа, Супсехское шоссе, 30 | 250 |
|  | Всего |  | 5720 |

**Перечень общеобразовательных школьных учреждений**

**муниципального образования город-курорт Анапа.**

| № | Наименование учреждения | Адрес | Вместимость учреждения, мест | в том числе: | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-4 кл. | 5-9 кл. | 10-11 кл. |
| 1 | МБОУ СОШ №1 | 353440, г. Анапа, ул. Самбурова, д.19 | 750 | 515 | 478 | 55 |
| 2 | МБОУ СОШ №2 | 353440, г. Анапа, ул. Крымская, д.122 | 750 | 332 | 425 | 94 |
| 3 | МАОУ СОШ №3 | 353417, с.Витязево, ул.Школьная, д.4 | 780 | 617 | 613 | 107 |
| 4 | МБОУ СОШ №4 | 353451, г.Анапа, ул.Парковая, д.29 | 1280 | 1076 | 1142 | 213 |
| 5 | МБОУ СОШ №5 | 353445, г.Анапа, ул.Крымская, д.209 | 800 | 876 | 834 | 128 |
| 6 | МАОУ СОШ №6 | 353451, г.Анапа,  мкр.«12», д.24 | 1176 | 883 | 983 | 154 |
| 7 | МБОУ СОШ №7 | 353454, г.Анапа,  мкр. «3А»,  ул.Ленина, д.169а | 1295 | 1001 | 992 | 162 |
| 8 | МБОУ СОШ №8 | 353427, ст-ца Благовещенская,  ул.Слесова, д.70 | 464 | 119 | 144 | 28 |
| 9 | МБОУ СОШ №9 | 353422, п.Виноградный, ул.Горького, д.22 | 530 | 283 | 310 | 43 |
| 10 | МБОУ ООШ №10 | 353428, хут. Чекон, ул.Школьная, д.7 | 320 | 87 | 102 | 0 |
| 11 | МБОУ СОШ №11 | 353411, с.Супсех, ул.Кирова, д.52 | 784 | 489 | 505 | 73 |
| 12 | МБОУ СОШ №12 | 353431, ст. Анапская, ул.Кавказская, д.90а | 1176 | 781 | 888 | 101 |
| 13 | МБОУ СОШ №14 | 353433, с.Гай-Кодзор, ул.Дружбы, д.50 | 573 | 303 | 335 | 32 |
| 14 | МАОУ СОШ №15 | 353400, ст.Гостагаевская, ул.Мира, д.75а | 1120 | 536 | 573 | 104 |
| 15 | МБОУ СОШ №16 | 353421, с.Цибанобалка, ул.Садовая, д.14 | 624 | 548 | 604 | 56 |
| 16 | МБОУ ООШ №17 | 353408, с.Сукко, ул.Советская, д.103 | 180 | 107 | 112 | 0 |
| 17 | МБОУ СОШ №18 | 353425, с.Юровка, ул.Садовая, д.202 | 750 | 315 | 362 | 65 |
| 18 | МБОУ СОШ №19 | 353424, с.Джигинка, ул.Октябрьская, д.30 | 780 | 263 | 283 | 33 |
| 19 | МБОУ ООШ №20 | 353412,с.Варваровка, ул.Школьная, д.2 | 360 | 108 | 108 | 0 |
| 20 | МБОУ ООШ №21 | 353431, ст.Анапская, ул.Свободы, д.10 | 610 | 354 | 378 | 0 |
| 21 | МБОУ ООШ №23 | 353417, п.Просторный, ул.Школьная, д.1 | 170 | 121 | 117 | 0 |
| 22 | МБОУ ООШ №24 | 353423, хут. Уташ, ул.Мира, д.72 | 225 | 60 | 80 | 0 |
| 23 | МБОУ ООШ №25 | 353416, хут. Большой Разнокол, пер.Школьный, д.1 | 75 | 37 | 34 | 0 |
| 24 | МБОУ НОШ №26 | 353437, хут. Рассвет, ул.Школьная, д.24 | 180 | 55 | 0 | 0 |
| 25 | МБОУ ООШ №31 | 353400, ст.Гостагаевская, ул.Советская, 112 | 400 | 179 | 226 | 0 |
| 26 | МБОУ гимназия «Эврика» | 353454, г.Анапа,  мкр. «3А»,  ул.Ленина, 169а | 550 | 296 | 265 | 66 |
| 27 | МБОУ гимназия «Аврора» | 353440, г.Анапа,  ул. Ленина, д.45 | 250 | 168 | 219 | 43 |
| 28 | МАОУ КШ | 353421, пос. Пятихатки, ул. Джеметинская, 13 | 250 | 0 | 215 | 54 |
| 29 | МБОУ вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №30 | 353440, г.Анапа, ул.Астраханская, д.62 | 160 | 0 | 0 | 300 |
|  | Всего |  | 17362 | 10509 | 11327 | 1911 |

Перечень учреждений и сооружений спорта

(детских юношеских спортивных школ)

муниципального образования город-курорт Анапа

| № | Наименование учреждения | Адрес | Вместимость, мест |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детско-юношеская спортивная школа № 1 | с. Супсех, ул. Советская, 44 | 230 |
| 2 | Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа № 2 | г. Анапа,  ул .Ивана Голубца, 13а | 75 |
| 3 | Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа № 3 | г. Анапа, ул. Чехова, 44 | 100 |
| 4 | Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа № 4 | г. Анапа,  ул. Ивана Голубца, 13а | 153 |
| 5 | Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа № 5 | г. Анапа,  ул. Гребенская, 93б | 60 |
| 6 | Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа № 6 | ст. Гостагаевская, ул. Советская, 67а | 35 |
| 7 | Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа № 7 | ст. Анапская, ул. Тбилисская/Октябрьская 1б/15а | 148 |
| 8 | Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа «Олимп» | пос. Виноградный, ул. Таманская, 2в | 158 |
| 9 | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа «Виктория» | г. Анапа, ул. Революция, 11 | 245 |
| 10 | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа № 10 | г. Анапа, ул. Омелькова, 30 | 600 |
|  | Всего |  | 1804 |

Центры детского творчества

муниципального образования город-курорт Анапа

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Адрес | Вместимость, мест | Вместимость  зала, мест | Площадь зала, кв.м. |
| 1 | Центр детского творчества «Родничок» | пос. Джигинка, ул. Октябрьская, 18 | 100 | 40 | 183 |
| 2 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования центр детского творчества | г. Анапа, ул. Ленина, 14 | 439 | 72 | 218 |
|  | Всего | | 539 | 112 | 401 |

Станции юных техников и натуралистов

муниципального образования город-курорт Анапа

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Адрес | Вместимость, мест |
| 1 | Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования станция юных техников | г. Анапа,  ул. Некрасова, 114 | 147 |
| 2 | Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования эколого-биологическая станция «Маленький принц» | г. Анапа, мкр. «12» | 60 |
| 3 | Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования станция детского и юношеского туризма и экскурсий | г. Анапа,  ул. Терская, 188 | 115 |
|  | Всего |  | 322 |

Перечень учреждений профессионального образования

муниципального образования город-курорт Анапа

| № | Наименование учреждения | Адрес |
| --- | --- | --- |
| Учреждения среднего профессионального образования | | |
| 1 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Анапский сельскохозяйственный техникум» | г.  Анапа,  ул. Черноморская, 11 |
| 2 | Частное профессионально образовательное учреждение «Анапский индустриальный техникум» | г. Анапа,  ул. Промышленная, 2а |
| 3 | Анапский филиал государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Новороссийский медицинский колледж» министерства здравоохранения Краснодарского края | г. Анапа,  ул. Крымская, 24 |
| 4 | ГППОУКК Анапский колледж сферы услуг | г. Анапа,  ул. Краснодарская, 25 |
| Учреждения высшего профессионального образования | | |
| 5 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский педагогический государственный университет» | г. Анапа,  ул. Астраханская, 88 |
| 6 | Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сочинский государственный университет» в г. Анапа Краснодарского края | г. Анапа,  ул. Чехова, 69 |
|  | | |

Здравоохранение.

Система здравоохранения муниципального образования город-курорт Анапа включает в себя многопрофильную городскую больницу на 700 коек, имеющую в составе 1 родильный дом на 137 койко-мест, 1 поликлинику с филиалом на 515 посещений в смену, 1 женскую консультацию на 200 посещений в смену; детскую городскую больницу на 160 коек с поликлиникой на 660 посещений в смену, 3 участковые больницы общей вместимостью 100 коек с поликлиниками совокупной мощностью 515 посещений в смену, стоматологическую поликлинику на 350 посещений в смену, 1 центр медицинской профилактики, 1 станцию скорой медицинской помощи с 7 подстанциями в сельских округах (18 бригад скорой медицинской помощи), 6 врачебных амбулаторий совокупной мощностью 715 посещений в смену, 17 фельдшерско-акушерских пунктов, 5 амбулаторий врача общей практики, 1 патологоанатомическое бюро, 43 санаторно-курортное учреждение, в том числе детских санаториев – 14 единиц, санаториев для взрослых – 23 единицы, санаториев для детей с родителями – 6 единиц. Общая вместимость коечного фонда санаториев 15,6 тыс.  коек (мест).

Подробная информация об объектах здравоохранения представлена в таблицах далее.

Перечень учреждений здравоохранения

муниципального образования город-курорт Анапа

| № | Наименование учреждения | Адрес | Вместимость  (коек, посещений в смену) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | МБУЗ «Городская больница управления здравоохранения администрации муниципального образования  город-курорт Анапа» | г.  Анапа,  ул.  Крымская, 24 | 700 коек |
| 2. | Поликлиническое отделение  МБУЗ «Городская больница управления здравоохранения администрации муниципального образования  город-курорт Анапа» | г.  Анапа, ул. Крепостная,85 | 400 посещений |
| 3. | Филиал поликлинического отделения  МБУЗ «Городская больница управления здравоохранения администрации муниципального образования  город-курорт Анапа» | г.  Анапа,  ул.  Ленина, 131 | 100 посещений |
| 4. | офис ВОП МБУЗ «Городская больница управления здравоохранения администрации муниципального образования  город-курорт Анапа» | г.  Анапа,  ул.  Чехова, 4г | 15 посещений |
| 5. | Женская консультация  МБУЗ «Городская больница управления здравоохранения администрации муниципального образования  город-курорт Анапа» | г.  Анапа,  ул.  Крымская, 179 | 200  посещений |
| 6. | МБУЗ «Детская городская больница управления здравоохранения администрации муниципального образования  город-курорт Анапа» | г.  Анапа, ул. Родниковая, 4 | 180 коек,  580 посещений |
| 7. | Филиал поликлинического отделения  МБУЗ «Детская городская больница управления здравоохранения администрации муниципального образования  город-курорт Анапа» | г.  Анапа,  мкр. «12», 9 | 80 посещений |
| 8. | МАУЗ «Стоматологическая поликлиника» управления здравоохранения администрации муниципального образования  город-курорт Анапа» | г. Анапа,  ул.  Некрасова, 114 | 350  посещений |
| 9. | МБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» управления здравоохранения администрации муниципального образования  город-курорт Анапа» | г. Анапа,  ул.  Ленина, 134а | 18 бригад скорой медицинской помощи |
| 10. | МБУЗ «Центр медицинской профилактики» управления здравоохранения администрации муниципального образования  город-курорт Анапа» | г. Анапа, ул. Родниковая,4в | 35  посещений |
| 11. | МБУЗ «Участковая больница № 1 управления здравоохранения администрации муниципального образования  город-курорт Анапа» | пос. Виноградный,  ул. Мира, 13 | 40 коек,  190 посещений |
| 12. | МБУЗ «Участковая больница № 2 управления здравоохранения администрации муниципального образования  город-курорт Анапа» | ст-ца Гостагаевская,  ул. Советская, 59 | 30 коек,  120 посещений |
| 13. | МБУЗ «Участковая больница № 3 управления здравоохранения администрации муниципального образования  город-курорт Анапа» | с. Юровка,  ул. Молодежная, 1А | 30 коек,  205 посещений |
| 14. | МБУЗ «Амбулатория № 1 управления здравоохранения администрации муниципального образования  город-курорт Анапа» | ст-ца Анапская, ул. Советская, 27 | 230  посещений |
| 15. | МБУЗ «Амбулатория № 3 управления здравоохранения администрации муниципального образования  город-курорт Анапа» | с. Варваровка,  ул. Калинина, 28 | 20  посещений |
| 16. | МБУЗ «Амбулатория № 4 управления здравоохранения администрации муниципального образования  город-курорт Анапа» | с. Гай-Кодзор,  ул. Школьная, 2 | 80  посещений |
| 17. | МБУЗ «Амбулатория № 6 управления здравоохранения администрации муниципального образования  город-курорт Анапа» | с. Цибанобалка, ул. Садовая, 24 | 60  посещений |
| 18. | МБУЗ «Амбулатория № 7 управления здравоохранения администрации муниципального образования  город-курорт Анапа» | с. Супсех,  ул. Советская, 48 | 150  посещений |
| 19. | МУЗ «Амбулатория № 8 управления здравоохранения администрации муниципального образования  город-курорт Анапа» | с. Витязево,  ул. Курганная, 25 | 175 посещений |
| 20. | ФАП пос.  Суворов-Черкесский,  МБУЗ «Участковая больница № 1 управления здравоохранения администрации муниципального образования город-курорт Анапа» | пос. Суворов-Чер-кесский,  ул.  Ивиной, 18 | - |
| 21. | ФАП пос.  Уташ, МБУЗ «Участковая больница № 1 управления здравоохранения администрации муниципального образования  город-курорт Анапа» | пос. Уташ,  ул. Мира, 14 | - |
| 22. | ФАП хут. Вестник,  МБУЗ «Участковая больница № 3 управления здравоохранения администрации муниципального образования город-курорт Анапа» | хут. Вестник,  ул. Шоссейная, 6/2 | - |
| 23. | ФАП хут. Большой Разнокол,  МБУЗ «Участковая больница № 3 управления здравоохранения администрации муниципального образования город-курорт Анапа» | хут. Большой Разнокол,  ул. Школьная, 2 | - |
| 24. | ФАП хут. Иванов,  МБУЗ «Участковая больница № 3 управления здравоохранения администрации муниципального образования  город-курорт Анапа» | хут.Иванов,  ул. Солнечная, 4 | - |
| 25. | ФАП хут. Черный,  МУЗ «Участковая больница № 3 управления здравоохранения администрации муниципального образования  город-курорт Анапа» | хут. Черный,  ул. Свободы, 1 | - |
| 26. | ФАП хут. Уташ,  МБУЗ «Участковая больница № 3 управления здравоохранения администрации муниципального образования  город-курорт Анапа» | хут. Уташ, ул. Новая, 2 | - |
| 27. | ФАП с. Бужор,  МБУЗ «Амбулатория № 1 управления здравоохранения администрации муниципального образования  город-курорт Анапа» | с. Бужор,  ул. Солнечная, 25 | - |
| 28. | ФАП хут. Куматырь,  МБУЗ «Амбулатория № 1 управления здравоохранения администрации муниципального образования  город-курорт Анапа» | хут. Куматырь,  ул. Лесная, 3 | - |
| 29. | ФАП хут. Усатова Балка,  МБУЗ «Амбулатория № 1 управления здравоохранения администрации муниципального образования  город-курорт Анапа» | хут. Усатова Балка, ул. Чехова, 14 | - |
| 30. | ФАП хут. Заря,  МБУЗ «Амбулатория № 4 управления здравоохранения администрации муниципального образования  город-курорт Анапа» | хут. Заря,  ул. Советская, 34 | - |
| 31. | ФАП пос.  Пятихатки,  МБУЗ «Амбулатория № 6 управления здравоохранения администрации муниципального образования  город-курорт Анапа» | пос. Пятихатки,  ул. Солнечная, 4/1 | - |
| 32. | ФАП хут. Воскресенский,  МБУЗ «Амбулатория № 6 управления здравоохранения администрации муниципального образования  город-курорт Анапа» | хут. Воскресенский, ул. Новая, д.2 | - |
| 33. | ФАП хут. Нижняя Гостагайка,  МБУЗ «Амбулатория № 8 управления здравоохранения администрации муниципального образования  город-курорт Анапа» | хут. Нижняя Гостагайка,  ул. Молодежная, 46 | - |
| 34. | ФАП хут. Красный Курган,  МБУЗ «Амбулатория № 8 управления здравоохранения администрации муниципального образования  город-курорт Анапа» | хут. Красный Курган,  ул. Свободы, 33 | - |
| 35. | офис ВОП пос. Просторный/хут. Красный,  МБУЗ «Амбулатория № 6 управления здравоохранения администрации муниципального образования  город-курорт Анапа» | пос. Просторный, ул. Советская,  10/  хут. Красный, ул. Мира, 3 | 15  посещений |
| 36. | офис ВОП с. Сукко,  МБУЗ «Амбулатория № 3 управления здравоохранения администрации муниципального образования  город-курорт Анапа» | с. Сукко,  ул. Советская, 95 | 15  посещений |
| 37. | офис ВОП хут. Чекон,  МБУЗ «Участковая больница №  3 управления здравоохранения администрации муниципального образования  город-курорт Анапа» | хут. Чекон, ул. Горная, 29 | 15  посещений |
| 38. | офис ВОП хут. Рассвет,  МУЗ «Амбулатория № 4 управления здравоохранения администрации муниципального образования  город-курорт Анапа» | хут. Рассвет,  ул. Мира, 2а | 15  посещений |

Перечень медицинских пунктов, аптек

муниципального образования город-курорт Анапа

| № | Наименование  учреждения | Адрес | Торговая площадь, кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Аптека №  340» структурное подразделение МУП «Апапафарамация» | г. Анапа, ул. Горького, 60 | 581,6 |
| 2. | «Аптека №  66» структурное подразделение МУП «Апапафарамация» | г. Анапа, ул. Пушкина, 7 | 382,2 |
| 3. | «Аптека №  395» структурное подразделение МУП «Апапафарамация» | г. Анапа, ул. Ленина, 157 | 239,0 |

Перечень станций скорой помощи

муниципального образования город-курорт Анапа

| № | Наименование | Адрес | Количество автомобилей, штук |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУЗ «Станция скорой медицинской помощи управления здравоохранения администрации муниципального образования город-курорт Анапа» центральная станция | г. Анапа, ул. Ленина, 134а | 8 |
| 2 | Гостагаевская подстанция  МУЗ «Станция скорой медицинской помощи управления здравоохранения администрации муниципального образования город-курорт Анапа» | ст-ца  Гостагаевская, ул. Советская, 59 | 1 |
| 3. | Подстанция с. Супсех,  МУЗ «Станция скорой медицинской помощи управления здравоохранения администрации муниципального образования город-курорт Анапа» | с. Супсех, ул. Кирова, 55 | 1 |
| 4. | Подстанция пос.  Виноградный,  МУЗ «Станция скорой медицинской помощи управления здравоохранения администрации муниципального образования город-курорт Анапа» | пос.  Виноградный, ул. Мира, 13 | 1 |
| 5. | Первомайская подстанция  МУЗ «Станция скорой медицинской помощи управления здравоохранения администрации муниципального образования город-курорт Анапа» | с. Юровка,  ул. Садовая, 140 | 1 |
| 6. | Подстанция с. Цибанобалка,  МУЗ «Станция скорой медицинской помощи управления здравоохранения администрации муниципального образования город-курорт Анапа» | с. Цибанобалка, ул. Садовая, 24 | 1 |
| 7. | Анапская подстанция  МУЗ «Станция скорой медицинской помощи управления здравоохранения администрации муниципального образования город-курорт Анапа» | ст-ца Анапская, ул. Комсомольская, 74а | 2 |
| 8. | Витязевская подстанция  МУЗ «Станция скорой медицинской помощи управления здравоохранения администрации муниципального образования город-курорт Анапа» | с. Витязево,  ул. Черноморская, 79 | 1 |

Физическая культура и массовый спорт.

Сеть физкультурно-спортивных объектов в муниципальном образовании город-курорт Анапа представлена 3 плавательными бассейнами, 57 спортивными залами общей площадью 18644 кв.м, 20 тренажерными залами общей площадью 2548 кв.м и 131 открытой спортивной площадкой общей площадью 143 000 кв.м.

На территории муниципального образования функционирует 9 спортивных школ, одна из которых является специализированной школой олимпийского резерва. Культивируется 42 вида спорта.

Всего в спортивных школах занимаются 9774 учащихся, что составляет 62 % от общего количества учащихся.

Подробная информация об объектах физической культуры и массового спорта представлена в таблицах далее.

Перечень спортивных сооружений

муниципального образования город-курорт Анапа

| № | Наименование | Адрес | Площадь, кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Плавательный бассейн | г. Анапа, проспект Революции, 11 | 325 |
|  | Плавательный бассейн | г. Анапа, ул. Гребенская, 3 | 359 |
|  | Плавательный бассейн | г. Анапа, проспект Пионерский, 107 | 321,5 |
|  | Спортивный зал | г. Анапа, ул. Самбурова, 19 | 640,8 |
|  | Спортивный зал | г. Анапа, ул. Крымская, 122 | 432 |
|  | Спортивный зал | г. Анапа, ул. Парковая, 29 | 354,2 |
|  | Спортивный зал | г. Анапа, ул. Крымская,209 | 483,4 |
|  | Спортивный зал | г. Анапа, мкр. «12» | 382,2 |
|  | Спортивный зал | г. Анапа, мкр. «12» | 241,1 |
|  | Спортивный зал | г. Анапа, мкр. «3а» | 251 |
|  | Спортивный зал | г. Анапа, мкр. «3а» | 251 |
|  | Спортивный зал | г. Анапа, ул. Ленина, 179 | 304,9 |
|  | Спортивный зал | г. Анапа, ул. Ленина, 45 | 321,8 |
|  | Спортивный зал | г. Анапа, ул. Ивана Голубца, 13 | 375,3 |
|  | Спортивный зал | г. Анапа, ул. Чехова, 44 | 317,6 |
|  | Спортивный зал | г. Анапа, ул. Ивана Голубца, 13а | 310,9 |
|  | Спортивный зал | г. Анапа, ул. Парковая, 29а | 356,6 |
|  | Спортивный зал | г. Анапа, проспект Революции, 11 | 184,3 |
|  | Спортивный зал | г. Анапа, ул. Гребенская, 3 | 121,7 |
|  | Спортивный зал | г. Анапа, ул. Пушкина,16 | 145,2 |
|  | Спортивный зал | г. Анапа, ул.  Омелькова, 32 | 864 |
|  | Спортивный зал | г. Анапа, ул.  Омелькова, 32 | 540,1 |
|  | Спортивный зал | г. Анапа, проспект Пионерский, 30 | 254,3 |
|  | Спортивный зал | г. Анапа, проспект Пионерский, 68 | 154,2 |
|  | Спортивный зал | г. Анапа, проспект Пионерский, 114 | 223,1 |
|  | Спортивный зал | г. Анапа, проспект Пионерский, 28 | 117,4 |
|  | Спортивный зал | г. Анапа, проспект Пионерский, 27 | 133,3 |
|  | Спортивный зал | г. Анапа, проспект Пионерский, 45 | 201,6 |
|  | Спортивный зал | с. Цибанобалка, ул. Садовая, 6 | 174,9 |
|  | Спортивный зал | с. Джигинка, ул. Советская, 11 | 148,6 |
|  | Спортивный зал | с. Джигинка, ул. Октябрьская, 30 | 184,4 |
|  | Спортивный зал | с. Витязево, ул. Школьная, 4 | 220,7 |
|  | Спортивный зал | с. Витязево, пр. Южный | 163 |
|  | Спортивный зал | пос. Виноградный, ул. Мира, 4 | 280 |
|  | Спортивный зал | пос. Виноградный, ул. Горького, 39 | 375,8 |
|  | Спортивный зал | хут. Уташ, ул. Мира, 72 | 425 |
|  | Спортивный зал | с. Гай-Кодзор, ул. Дружбы, 50 | 331,1 |
|  | Спортивный зал | хут. Заря, ул. Школьная, 1 | 210,4 |
|  | Спортивный зал | хут. Рассвет, ул. Школьная, 24 | 351,7 |
|  | Спортивный зал | с. Юровка, ул. Садовая, 202 | 357 |
|  | Спортивный зал | хут. Разнокол, пос. Школьный, 1 | 154 |
|  | Спортивный зал | хут. Чекон, ул. Школьная, 1 | 274 |
|  | Спортивный зал | ст-ца Анапская, ул. Кавказская, 99 | 450,1 |
|  | Спортивный зал | ст-ца Анапская, ул. Садовая, 10 | 187,8 |
|  | Спортивный зал | ст-ца Анапская, ул. Тбилисская, 16 | 247,4 |
|  | Спортивный зал | ст-ца Благовещенская, ул. Школьная, 1 | 355 |
|  | Спортивный зал | с. Супсех, ул. Кирова, 52 | 367,7 |
|  | Спортивный зал | с. Супсех, ул. Советская, 103 | 402,6 |
|  | Спортивный зал | с. Сукко, ул. Советская | 301,4 |
|  | Спортивный зал | с. Супсех, ул. Советская, 44 | 354,7 |
|  | Спортивный зал | с. Варваровка, пос. Кавказский, 4 | 426,4 |
|  | Спортивный зал | с. Варваровка, ул. Калинина, 71 | 527 |
|  | Спортивный зал | с. Супсех | 621 |
|  | Спортивный зал | пос. Просторный, ул. Школьная, 1 | 248 |
|  | Спортивный зал | с. Супсех, ул. Приморская, 11 | 364 |
|  | Спортивный зал | с. Сукко, ул. Приморская, 8 | 295 |
|  | Спортивный зал | ст-ца Гостагаевская,  ул. Советская, 67а | 346 |
|  | Спортивный зал | ст-ца Гостагаевская,  ул. Советская, 112 | 378 |
|  | Спортивный зал | с. Витязево, ул. Горького, 42 | 367 |
|  | Спортивный зал | с. Витязево, пр. Южный, 31 | 451 |
|  | Спортивный зал | с. Сукко, ул. Приморская, 8 | 341 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | г. Анапа, ул. Самбурова, 19 | 842 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | г. Анапа, ул. Крымская, 122 | 658 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | г. Анапа, ул. Парковая, 29 | 452 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | г. Анапа, ул. Крымская, 209 | 724 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | г.  Анапа, мкр. «12» | 354 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | г. Анапа, мкр. «3а» | 389 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | г. Анапа, ул. Ленина, 179 | 455 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | г. Анапа, ул. Ленина, 45 | 367 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | с. Цибанобалка, ул. Садовая, 74 | 665 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | с. Цибанобалка, ул. Садовая, 1 | 49 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | с. Цибанобалка,  ул. Комсомольская, 1 | 901 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | с. Цибанобалка, ул. Кубанская, 1 | 645 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | хут. Красный, ул. Северная, 25 | 701 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | хут. Воскресенский, ул. Молодежная, 50 | 651 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | пос. Пятихатки, ул. Солнечная, 2а | 894 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | пос. Пятихатки,  ул. Джеметинская, 13 | 764 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | хут. Красный Курган,  ул. Свободы, 33а | 631 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | хут. Нижняя Гостагайка, ул. Гремахова, 4 | 545 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | с. Джигинка, ул. Октябрьская, 30 | 743 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | с. Джигинка. ул. Октябрьская, 30 | 932 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | с. Джигинка, ул. Октябрьская, 30 | 846 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | с. Джигинка, ул. Октябрьская, 30 | 654 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | с. Джигинка, ул. Асфальтная | 648 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | с. Витязево, ул. Школьная, 1 | 534 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | пос. Виноградный, ул. Мира, 4 | 987 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | пос. Виноградный, ул.  Мира, 4 | 897 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | хут. Уташ, ул. Мира, 72 | 542 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | хут. Уташ, ул. Мира, 72 | 654 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | с. Гай-Кодзор, ул. Дружбы, 50 | 687 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | с. Гай-Кодзор, ул. Дружбы, 50 | 541 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | хут. Заря, ул. Дружбы | 6600 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | хут. Рассвет, ул. Школьная, 26 | 423 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | с. Юровка, ул. Садовая,202, | 654 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | с. Юровка, ул. Садовая, 202 | 642 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | хут. Чекон, ул. Школьная, 1 | 345 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | хут. Чекон, ул. Школьная, 1 | 394 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | хут. Чекон, ул. Школьная, 1 | 348 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | хут. Разнокол, ул. Школьная, 1 | 897 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | хут. Разнокол, ул. Школьная, 1 | 954 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | хут. Разнокол, ул. Школьная, 1 | 842 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | ст-ца Анапская, ул. Кавказская, 99 | 848 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | ст-ца Анапская, ул. Кавказская, 99 | 965 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | ст-ца Анапская, ул. Садовая, 10 | 543 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | ст-ца Анапская, пер. Сосновый, 10 | 1012 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | ст-ца Анапская, ул. Тбилисская | 1081 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | хут. Усатова Балка, ул. Чехова | 945 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | с. Бужор, ул. Солнечная, 49 | 200 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | хут. Курбацкий, ул. Свободы, 9а | 200 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | г. Анапа, мкр. «Приморский» | 986 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | ст-ца Благовещенская, ул. Школьная, 1 | 898 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | ст-ца Благовещенская, ул. Школьная, 1 | 900 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | ст-ца Благовещенская, ул. Школьная, 1 | 943 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | с. Супсех, ул. Кирова, 52 | 964 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | с. Сукко, ул. Советская, 103 | 973 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | с. Варваровка, пер. Кавказский, 4 | 1019 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | с. Супсех, ул. Советская, 44 | 1015 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | с. Супсех, ул. Кирова, 7 | 921 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | с. Сукко, ул. Приморская, 8 | 982 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | ст-ца Гостагаевская, ул. Мира, 75а | 1025 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | ст-ца Гостагаевская, ул. Мира, 75а | 967 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | ст-ца Гостагаевская, ул. Мира, 75а | 1028 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | ст-ца Гостагаевская,  ул. Советская, 112 | 1047 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | ст-ца Гостагаевская,  ул. Советская, 112 | 1030 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | ст-ца Гостагаевская,  ул. Советская, 112 | 975 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | ст-ца Гостагаевская,  ул. Советская, 112 | 962 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | ст-ца Гостагаевская,  ул. Советская, 69 | 1014 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | санаторий «Аквамарин» | 1012 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | с. Витязево, ул. Горького, 42 | 1085 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | г. Анапа, ул. Гребенская, 3, санаторий «Анапа» | 1030 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | г. Анапа, проспект Пионерский, 253, санаторий «Бригантина» | 1001 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | г. Анапа, проспект Пионерский, 21, санаторий «Бимлюк» | 965 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | г. Анапа, ул. Калинина, 4, БФО | 845 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | г. Анапа, проспект Пионерский, 22,  ДОЛ «Буревестник» | 782 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | г. Анапа, Проспект Пионерский, 253, санаторий «Вита» | 1096 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | с. Витязево, проспект Южный, 31, ЛОК «Витязь» | 1100 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | с. Витязево, проспект Южный, 31, ЛОК «Витязь» | 1250 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | с. Витязево, проспект Южный,31, ЛОК «Витязь» | 1340 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | г. Анапа,  проспект Пионерский, 265,  база отдыха «Волна» | 1235 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | г. Анапа,  проспект Пионерский, 265,  база отдыха «Волна» | 1200 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | г. Анапа,  проспект Пионерский, 10/12,  ДОК «Восход» | 1230 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | г. Анапа,  проспект Пионерский, 10/12,  ДОК «Восход» | 1771 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | г. Анапа, проспект Революции, 13, санаторий «Голубая Волна» | 1463 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | г.  Анапа, проспект Революции, 13, санаторий «Голубая Волна» | 1780 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | г. Анапа, ул. Пушкина, 16, санаторий «ДиЛуч» | 1640 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | г. Анапа, ул. Пушкина, 16, санаторий «Ди Луч» | 1234 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | с. Витязево, ул. Черноморская, 212, санаторий «Дюна» | 1642 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | с. Сукко, ул. Утришеская, 8, санаторий «3олотой берег» | 1238 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | с. Сукко, ул. Утришеская, 8, санаторий «3олотой берег» | 1286 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | с. Сукко, ул. Утришеская, 8, санаторий «3олотой берег» | 1121 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | г. Анапа,  проспект Пионерский, 201, пансионат «Золотые пески» | 1342 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | г. Анапа,  проспект Пионерский,201, пансионат «Золотые пески» | 1302 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | г. Анапа,  проспект Пионерский, 49,  ДСОЛ «Кавказ» | 988 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | г. Анапа, проспект Пионерский, 49, ДСОЛ «Кавказ» | 974 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | г. Анапа,  проспект Пионерский, 19-а, пансионат «Кристалл» | 1520 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | г. Анапа,  проспект Пионерский, 19-а, пансионат «Кристалл» | 1425 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | г. Анапа,  проспект Пионерский, 24, пансионат «Ласточка» | 1457 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | г. Анапа,  проспект Пионерский, 24, пансионат «Ласточка» | 1264 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | г. Анапа, ул. Кирова, 2,  санаторий «Маяк» | 1222 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | г. Анапа, ул. Кирова, 2,  санаторий «Маяк» | 1455 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | г. Анапа,  проспект Пионерский, 25, санаторий «Мечта» | 1423 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | г. Анапа,  проспект Пионерский, 25, санаторий «Мечта» | 1578 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | г. Анапа, ул. Калинина, 30, санаторий «Надежда» | 1003 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | г. Анапа, проспект Пионерский, 88, б/о «Олимп» | 1069 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | г. Анапа, проспект Пионерский, 88, б/о «Олимп» | 1028 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | г. Анапа, проспект Пионерский, 30, санаторий «Родник» | 1332 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | г. Анапа, проспект Пионерский, 30, санаторий «Родник» | 1689 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | г. Анапа, проспект Пионерский, 68, пансионат «Полярные зори» | 1410 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | г. Анапа, проспект Пионерский, 68, пансионат «Полярные зори» | 1578 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | г. Анапа, проспект Пионерский, 68, пансионат «Полярные зори» | 1867 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | г. Анапа, проспект Пионерский., 114, санаторий «Парус» | 1694 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | г. Анапа,  проспект Пионерский, 114, санаторий «Парус» | 1676 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | г. Анапа,  проспект Пионерский, 114, санаторий «Парус» | 1643 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | г. Анапа,  проспект Пионерский, 114, санаторий «Парус» | 1063 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | г. Анапа, проспект Пионерский, 28, санаторий «Ривьера» | 1857 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | г. Анапа, проспект Пионерский, 28, санаторий «Ривьера» | 1753 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | г. Анапа, проспект Пионерский, 20, санаторий «Россиянка» | 1538 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | г. Анапа, проспект Пионерский, 20, санаторий «Россиянка» | 1024 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | с. Сукко, ул. Приморская, 8, санаторий «Смена» | 1065 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | с. Сукко, ул. Приморская, 8, санаторий «Смена» | 1374 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | с. Сукко, ул. Приморская, 8, санаторий «Смена» | 1988 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | г. Анапа, Проспект Пионерский, 27, санаторий «Урал» | 1534 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | г. Анапа, проспект Пионерский, 27, санаторий «Урал» | 1126 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | г. Анапа,  проспект Пионерский, 107, пансионат «Уральские самоцветы» | 1354 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | г. Анапа,  проспект Пионерский, 107, пансионат «Уральские самоцветы» | 1693 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | г. Анапа, проспект Пионерский, 45, санаторий «Эллада» | 1986 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | г. Анапа, проспект Пионерский, 45, санаторий «Эллада» | 1643 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | г. Анапа, проспект Пионерский, 45, санаторий «Эллада» | 1593 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | г. Анапа, проспект Пионерский, 28, д/о «Юность» | 1224 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | г. Анапа, проспект Пионерский, 28, д/о «Юность» | 1230 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | г. Анапа,  проспект Пионерский, 4,  санаторий «Премьера» | 1167 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | г. Анапа,  проспект Пионерский, 4,  санаторий «Премьера» | 1693 |
|  | Тренажерный зал | г. Анапа, ул. Омелькова, 30 | 386 |
|  | Тренажерный зал | г. Анапа, ул. Спортивная, 8 | 145 |
|  | Тренажерный зал | г. Анапа, ул. Пушкина, 1 | 78 |
|  | Тренажерный зал | г. Анапа, ул. Набережная, 2 | 127 |
|  | Тренажерный зал | г. Анапа, ул. Пушкина, 19 | 156 |
|  | Тренажерный зал | г. Анапа, проспект Пионерский, 45 | 134 |
|  | Тренажерный зал | г. Анапа, проспект Пионерский, 28 | 147 |
|  | Тренажерный зал | г. Анапа, ул. Самбурова, 61 | 96 |
|  | Тренажерный зал | г. Анапа, ул. Чистая, 21 | 254 |
|  | Тренажерный зал | г Анапа, ул. Чистая, 21 | 85 |
|  | Тренажерный зал | г. Анапа, ул. Ленина, 201а | 100 |
|  | Тренажерный зал | г. Анапа, ул. Калинина, 30 | 83 |
|  | Тренажерный зал | г. Анапа, ул. Пушкина, 30 | 118 |
|  | Тренажерный зал | г. Анапа, проспект Пионерский, 24 | 72 |
|  | Тренажерный зал | с. Витязево, пр. Южный, 31 | 165 |
|  | Тренажерный зал | г. Анапа, ул. Спортивная, 14 | 43 |
|  | Тренажерный зал | г. Анапа, проспект Пионерский, 106 | 116 |
|  | Тренажерный зал | г. Анапа, ул. Пушкина, 22 | 54 |
|  | Тренажерный зал | г. Анапа, ул. Черноморская, 212 | 79 |
|  | Тренажерный зал | г. Анапа, ул. Таманская, 30 | 104 |

Перечень детских юношеских спортивных школ

муниципального образования город-курорт Анапа

| № | Название | Адрес | Единов-ременная вместимость | Кол-во учащихся | Площадь, кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детско-юношеская спортивная школа №1 | с. Супсех,  ул. Советская, 44 | 230 | 1074 | 788 |
| 2 | Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа №2 | г. Анапа,  ул. Ивана Голубца, 13 | 75 | 695 | н/д |
| 3 | Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа №3 | г. Анапа, ул. Чехова, 44 | 100 | 624 | 392 |
| 4 | Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа №4 | г. Анапа,  ул. Ивана Голубца, 13а | 153 | 1810 | 563 |
| 5 | Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа №5 | г. Анапа,  ул. Гребенская, 93б | 60 | 923 | - |
| 6 | Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа №6 | ст-ца Гостагаевская,  ул. Советская, 67а | 35 | 422 | 587 |
| 7 | Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа №7 | ст-ца Анапская,  ул. Тбилисская/  Октябрьская, 1б/15а | 148 | 988 | 12595 |
| 8 | Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа «Олимп» | пос. Виноградный,  ул. Таманская, 2в | 158 | 2238 | 8154 |
| 9 | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа «Виктория» | г. Анапа,  проспект Революции, 11 | 245 | 1000 | 3744 |
|  | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа № 10 | г. Анапа,  ул. Омелькова, 30 |  |  |  |

Культура.

Сформировавшийся в муниципальном образовании город-курорт Анапа культурный комплекс включает в себя 76 учреждений культуры и досуга, в том числе: 2 кинотеатра, 1 музей, 4 детских школы искусств и 1 художественная школа, 2 музыкальные школы, 36 клубных учреждений (Дома культуры и клубы), 29 библиотек, концертный зал «Летняя эстрада» ООО «Центральный парк развлечений».

Подробная информация об учреждениях культуры представлена в таблицах далее.

**Перечень учреждений культуры**

**муниципального образования город-курорт Анапа**

| № | Наименование учреждения | Адрес | Вместимость, мест |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБУК «Городской театр» | г.  Анапа  ул.  Крымская/Гребенская, 119/12 | 950 |
| 2 | МБУК «Центр культуры  «Родина» | г.  Анапа  ул.  Астраханская, 2 | 500 |
| 3 | МБУК «ДК «Молодежный» | г.  Анапа  ул. Крылова, 18а | 300 |
| 4 | МКУК «Клуб «Ветеран» | г. Анапа, ул. Терская, 89 | 50 |
| 5 | МБУК «ДК «Алексеевский» | г. Анапа, ул. Ленинградская, 75 | 50 |
| 6  7  8 | МБУК «Анапская централизованная клубная система»: | ст-ца Анапская,  ул. Школьная, 62 | 1490 |
| Дом культуры  ст-ца Анапской | ст-ца Анапская, ул. Школьная, 62 | 740 |
| Дом культуры с. Бужор | с. Бужор, ул. Солнечная, 49 | 250 |
| Дом культуры хут.  Усатова Балка | хут.  Усатова Балка, ул.  Чехова, 17 | 250 |
| 9 | Клуб хут.  Курбацкий | хут.  Курбацкий, ул.  Свободы, 9-а | 250 |
| 10 | Отдел краеведения им. Героя Советского союза С.С. Аракелян | хут.  Курбацкий, ул.  Свободы, 11-а |  |
| 11 | Отдел краеведения  ст-ца Анапская (народный музей) | ст-ца Анапская,  ул. Комсомольская, 77/1 |  |
| 12 | МБУК «Дом культуры» ст-ца Благовещенской | ст-ца Благовещенская, ул. Лобоча, 3 | 400 |
|  | МБУК «Виноградная централизованная клубная система»: | пос.Виноградный, ул. Таманская, 2в | 850 |
| 13 | Дом культуры  пос. Виноградный | пос.Виноградный, ул Таманская, 2в | 450 |
| 14 | Клуб хут. Уташ | хут. Уташ, ул. Мира, 5 | 400 |
| 15 | Клуб пос. Суворов – Черкесский | пос. Суворов-Черкесский, ул.  Ивиной, 21 | 250 |
| 16 | МБУК «Дом культуры пос.Витязево» | с. Витязево, ул. Лиманная, 8 | 540 |
|  | МБУК «Гайкодзорская централизованная клубная система»: | с. Гай-Кодзор, ул. Шаумяна, 75 | 900 |
| 17 | Дом культуры  с. Гай-Кодзор | с. Гай-Кодзор, ул. Шаумяна, 75 | 300 |
| 18 | Дом культуры хут. Заря | хут. Заря, ул. Дружбы, 4 | 300 |
| 19 | Дом культуры хут. Рассвет | хут. Рассвет, ул. Коммунаров, 41 | 300 |
|  | МБУК «Гостагаевская централизованная клубная система»: | ст-ца Гостагаевская, ул. Советская, 70 | 478 |
| 20 | Дом культуры  ст-ца  Гостагаевской | ст-ца  Гостагаевская, ул. Советская, 70 | 478 |
|  | МБУК «Варваровская ЦКС»: |  | 600 |
| 21 | Дом культуры  с.  Варваровка | с. Варваровка, ул. Калинина, 77 | 400 |
| 22 | Дом культуры  с.  Сукко | с. Сукко, ул. Советская 99 | 200 |
|  | МБУК «Джигинская централизованная клубная система» | с. Джигинка, ул. Советская, 96а | 650 |
| 23 | Дом культуры с. Джигинка | с. Джигинка, ул. Советская, 96а | 400 |
| 24 | Клуб хут. Уташ | хут. Уташ, ул. Центральная, 165в | 250 |
|  | МБУК «Первомайская централизованная клубная система» | с. Юровка, ул. Садовая, 93 | 1450 |
| 25 | Дом культуры с. Юровка | с. Юровка, ул. Садовая, 93 | 350 |
| 26 | Дом культуры хут. Иванов | хут. Иванов, ул. Солнечная, 2а | 200 |
| 27 | Дом культуры хут. Большой Разнокол | хут. Большой Разнокол,  ул. Набережная, 79 | 300 |
| 28 | Дом культуры хут. Черный | хут. Черный, ул. Свободы, 11 | 200 |
| 29 | Дом культуры хут. Чекон | хут. Чекон, ул. Красная, 21 | 200 |
| 30 | Клуб хут. Вестник | хут. Вестник, ул. Северная, 22а | 200 |
|  | МБУК «Приморская централизованная система» | с. Цибанобалка, ул. Совхозная, 2а | 1000 |
| 31 | Дом культуры с. Цибанобалка | с. Цибанобалка, ул. Совхозная, 2а | 200 |
| 32 | Дом культуры пос.Пятихатки | пос.Пятихатки, ул. Солнечная, 7 | 200 |
| 33 | Дом культуры хут. Красный | хут. Красный, ул. Северная, 25 | 200 |
| 34 | Дом культуры хут. Красный Курган | хут. Красный Курган, ул. Свободы, 33 | 200 |
| 35 | Клуб  хут. Нижняя Гостагайка | хут. Нижняя Гостагайка,  ул. Гремахова, 4 | 200 |
|  | МБУК «Супсехская централизованная клубная система»: |  | 600 |
| 36 | Дом культуры  с.  Супсех | с. Супсех, ул. Фрунзе, 72 | 300 |
| 37 | Клуб хут. Просторный | хут. Просторный, ул. Центральная, 61 | 300 |
| Библиотеки | | | |
|  | МБУК «Анапская централизованная библиотечная система» | г. Анапа, мкр. «12», 8а | 421652 (томов) |
| 1 | Центральная библиотека, | г. Анапа, мкр. «12», 8а | 69158 (томов) |
| абонемент № 2 центральной библиотеки | г. Анапа, ул. Крымская, 125 | 20383 (томов) |
| 2 | Детско-юношеская библиотека | г. Анапа, ул. Крымская, 83 | 51606 |
| 3 | Городской филиал № 2 | г. Анапа, ул. Ленина, 161 | 22553 (томов) |
| 4 | Юровская взрослая сельская библиотека-филиал № 26 | с. Юровка, ул. Садовая, 143а | 12529 (томов) |
| 5 | Юровская детская библиотека-филиал № 19 | с. Юровка, ул. Садовая, 238 | 9708 (томов) |
| 6  7 | Гостагаевская взрослая сельская библиотека,  Гостагаевская детская библиотека-филиалы № 5, № 12 | ст-ца  Гостагаевская, ул. Советская, 67а | 29044 (томов) |
| 8  9 | Анапская взрослая сельская библиотека, Анапская детская библиотека-филиалы № 6, № 7 | ст-ца Анапская, ул. Школьная, 60а | 30954 (томов) |
|  | Музей, кинотеатры, концертные залы | | |
| 1 | Анапский археологический музей-филиал  ГБУК КК «Красно-дарский государ-ственный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына» | г. Анапа, ул. Набережная, 4 | 53000  (экспонатов) |
| 2 | Кинотеатр  «Мир кино» | г. Анапа, ул. Крымская, 167 | 446 |
| 3 | Кинотеатр «Монитор» ООО «Монитор Юг» | г.  Анапа, ул.  Астраханская, 99 | 966 |
| 4 | концертный зал «Летняя эстрада» ООО «Центральны й парк развлечений»» | г. Анапа, ул.  Горького, 1д | 1580 |

**Информация о библиотеках находящихся в зданиях клубных учреждений**

**муниципального образования город-курорт Анапа.**

| № | Библиотеки | Количество фонда,  экземпляров |
| --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенская сельская библиотека-филиал № 3 | 9884 |
| 2 | Городская библиотека-филиал № 4 | 10350 |
| 3 | Витязевская сельская библиотека-филиал № 10, читальный зал на 12 мест | 23845 |
| 4 | Гайкодзорская сельская библиотека-филиал № 11 | 11135 |
| 5 | Заринская сельская библиотека-филиал № 14 | 7375 |
| 6 | Ивановская сельская библиотека-филиал № 15 | 9244 |
| 7 | Краснокурганинская сельская библиотека-филиал № 16 | 4094 |
| 8 | Пятихаткинская сельская библиотека-филиал № 18 | 5525 |
| 9 | Сельская библиотека-филиал № 21, хут. Красный | 5767 |
| 10 | Сукковская сельская библиотека-филиал № 22 | 6172 |
| 11 | Уташинская сельская библиотека-филиал № 24 | 7771 |
| 12 | Рассветовская сельская библиотека-филиал № 27 | 4029 |
| 13 | Варваровская сельская библиотека-филиал № 9 | 8389 |
| 14 | Супсехская сельская библиотека-филиал № 23 | 9361 |
| 15 | Чеконская сельская библиотека-филиал № 25 | 7516 |
| 16 | Б.Разнокольская сельская библиотека-филиал № 20 | 4753 |
| 17 | Виноградная сельская библиотека-филиал № 8 | 11895 |
| 18 | Джигинская сельская библиотека-филиал № 13 | 10904 |
| 19 | Цибанобалковская сельская библиотека-филиал № 17 | 10883 |
| 20 | Супсехская детская сельская библиотека-филиал № 28 | 6216 |

**Перечень детских музыкальных, художественных школ и школ искусств муниципального образования город-курорт Анапа.**

| № | Наименование учреждения | Адрес | Вместимость, мест | Вместимость  зала, мест | Площадь зала, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 1» | 353440 г. Анапа, ул. И.Голубца/  Калинина, 12/5 | 120 | 70 | 73,9 |
| 2 | МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 2» | с. Витязево,  ул. Почтовая, 12 | 190 | 36 | 36 |
| 3 | МБУ ДО «Детская школа искусств №  1» | 353440, г. Анапа,  ул. Ленина, 20 | 75 | 12 | 24 |
| 4 | МБУ ДО «Детская школа искусств №  2» | 353440, г. Анапа ул. Ленина, 14 | 250 | 70 | 218,4 |
| 5 | МБУ ДО «Детская школа искусств № 3» | 353400,  ст-ца Гостагаевская,  ул. Советская, 34 | 72 | 48 | 62,2 |
| 6 | МБУ ДО «Детская школа искусств № 4» | 353440,  ст-ца Анапская,  ул. Кавказская, 92 | 90 | 40 | 48 |
| 7 | МБУ ДО «Детская художественная школа» | 353440 г. Анапа,  ул. Крымская, 179 | 65 | 30 | 32,5 |
|  | Всего | | 862 | 306 | 495 |

**2.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры**

**(в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрелого состава населения) в областях образования, здравоохранения,**

**физической культуры и массового спорта и культуры с учётом**

**объёма планируемого жилищного строительства в соответствии**

**с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры**

| №  п/п | Наименование | Еденица изме-рения | Норматив | | Расчет мощности | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативная  потребность | | Существу-ющее положение | | Требуемая мощность |
| Образование | | | | | | | | | |
| 1 | Детские дошкольные учреждения (дети от 1 до 6 лет) | мест | 85% обеспеченности населения | | 15723 | | 5445 | | 10278 |
| 2 | Общеобразова-тельные школы:  дети от 7 до 18 лет | мест | 1-9кл.-100% 10-11кл.-75%  обеспеченности населения | | 31419 | | 17362 | | 23853 |
|  | дети от 7 до 15 лет | мест | 1 – 9 классы – 100%  10 – 11классы– 75%  обеспеченности населения | | 16262 | | 15157 |
| 3 | Внешкольные учреждения | мест | 10% от общего числа школьников | | 3153 | | 2985 | | 168 |
| 4 | Учреждения начального профессионального образования | мест | 11 на 1 тыс. населения | | 2739 | | 0 | | 2739 |
| 5 | Средние специальные учебные заведения, колледжи | мест | 16 на 1 тыс. населения | | 3984 | | 0 | | 3984 |
| 6 | Высшие учебные заведения | мест | 17 на 1 тыс. населения | | 4233 | | 0 | | 4233 |
| Здравоохранение | | | | | | | | | |
| 7 | Стационарные больницы всех типов для взрослых, больничные койки: | Всего | | | 2732 | | 950 | | 1782 |
|  | для постоянного населения | коек | 10,2 на 1 тыс. населения | | 2594 | | 950 | | 1644 |
|  | для временного населения | коек | 1,5 на 1 тыс. населения | | 138 | | 0 | | 138 |
| 8 | Амбулаторно-поликлини-ческая сеть без стационаров, для постоянного населения | посе-щений в смену | 18,15 на 1 тыс.  постоянного населения | | 4519 | | 3233 | | 1286 |
| 9 | Станции (выдвижные пункты) скорой медицинской помощи | авто-моби-лей | 0,1 (0,2) на  1 тыс. населения | | 38 | | 16 | | 22 |
| Физическая культура и массовый спорт | | | | | | | | | |
| 10 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | кв.м | 80 на 1 тыс. человек | 19920 | | 0 | | 19920 | |
| 11 | Спортивные залы общего пользования | Всего | | 34880 | | 18644 | | 16236 | |
|  | для постоянного населения | кв.м | 80 на 1 тыс. человек | 19920 | | 18644 | |  | |
|  | для временного населения | кв.м | 80 на 1 тыс. человек | 14960 | | 0 | |  | |
| 12 | Спортивно-тренажерный зал повседневного обслуживания | кв.м | 80 на 1 тыс. человек | 19920 | | 2542 | | 34 | |
| 13 | Бассейны крытые и открытые общего пользования | Всего | | 38015 | | 1006 | | 37009 | |
|  | для постоянного населения | кв.м | 25 на 1 тыс. человек | 6225 | | 1006 | |  | |
|  | для временного населения | кв.м | 170 на 1 тыс. человек | 31790 | | 0 | |  | |
| 14 | Плоскостные спортивные учреждения | кв.м | 1949,4 на  1 тыс. человек | 485401 | | 143084 | | 36 | |
| 15 | Спортивно-досуговые центры | кв.м | 300 на 1 тыс. человек | 74700 | | 0 | | 38 | |
| Культура | | | | | | | | | |
| 16 | Помещения для культурно-массовой воспитательной работы, досуга и любительской деятельности | кв.м | 50 на 1 тыс. населения | | 12450 | | 0 | | 12450 |
| 17 | Библиотеки | тыс. ед. хране-ния | 4 (6) на 1 тыс. населения | | 1254,0 | | 391,9 | | 862,1 |
| мест | 2 (5) на 1 тыс. населения | | 885 | | 196 | | 689 |
| 18 | Клубы или учреждения клубного типа | мест | 80 на 1 тыс. жителей | | 19920 | | 9758 | | 10162 |
| 19 | Танцевальные залы и площадки | Всего | | | 21534 | | 0 | | 21534 |
|  | для постоянного населения | мест | 6 на 1 тыс. населения | | 1494 | | 0 | | 1494 |
|  | для временного населения | мест | 120 на 1 тыс. населения | | 20040 | | 0 | | 20040 |
| 20 | Кинотеатры | Всего | | | 12480 | | 0 | | 12480 |
|  | для постоянного населения | мест | 4 на 1 тыс. населения | | 7470 | | 0 | | 7470 |
|  | для временного населения | мест | 8 на 1 тыс. населения | | 5010 | | 0 | | 5010 |
| 21 | Театры | Всего | | | 1743 | | 950 | | 793 |
| 22 | Концертные залы | Всего | | | 2332 | | 1580 | | 1336 |
|  | для постоянного населения | мест | 4 на 1 тыс. населения | | 996 | | 1580 | | 0 |
|  | для временного населения | мест | 8 на 1 тыс. населения | | 1336 | | 0 | | 1336 |
| 23 | Цирки | мест | 4 на 1 тыс. населения | | 996 | | 0 | | 996 |

**2.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры муниципального образования город-курорт Анапа**

Нормативно-правовая база, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры муниципального образования город-курорт Анапа:

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 года № 1063-р «О социальных нормативах и нормах»;

СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*», утверждённый приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 820;

укрупнённые нормативы цены строительства «Объекты образования», «Объекты здравоохранения», «Спортивные здания и сооружения», «Объекты культуры», внесённые в раздел 1 «Государственные сметные нормативы» федерального реестра сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 августа 2014 года № 506/пр;

ГОСТ Р52498-2005 Национальный стандарт Российской Федерации «Социальное обслуживание населения. Классификация учреждений социального обслуживания», утверждённый приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2005 года № 535-ст «Об утверждении национального стандарта»;

нормативы градостроительного проектирования Краснодарского края, утверждённые приказом департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16 апреля 2015 года № 78 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края»;

генеральный план городского округа город-курорт Анапа.

**3. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по**

**проектированию, строительству и реконструкции объектов**

**социальной инфраструктуры**

**3. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по**

**проектированию, строительству и реконструкции объектов**

**социальной инфраструктуры**

| № | Наименование объекта | Местополо-жение объекта | Технико-экономические параметры | | | Срок реализации в плановом периоде | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 год | | | | | | |
|  | Образование | | | | | | |
|  | - | - | - | | | - | - |
|  | Здравоохранение | | | | | | |
|  | - | - | - | | | - | - |
|  | Физическая культура и массовый спорт | | | | | | |
|  | - | - | - | | | - | - |
|  | Культура | | | | | | |
|  | - | - | - | | | - | - |
|  | 2018 год | | | | | | |
|  | Образование | | | | | | |
|  | - | - | - | | | - | - |
|  | Здравоохранение | | | | | | |
|  | - | - | - | | | - | - |
|  | Физическая культура и массовый спорт | | | | | | |
|  | - | - | - | | | - | - |
|  | Культура | | | | | | |
|  | - | - | - | | | - | - |
|  | 2019 год | | | | | | |
|  | Образование | | | | | | |
|  | Реконструкция детского сада комбинирован-ного вида №7 «Колокольчик» | г. Анапа | | 131 (+80) мест | | 2019 год | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Реконструкция детского сада комбинирован-ного вида №10 «Светлячок» | г. Анапа | | 262 (+80) мест | | 2019 год | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Реконструкция детского сада комбинирован-ного вида №12 | г. Анапа | | 255 (+26) мест | | 2019 год | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство детского сада | г. Анапа | | 160 мест | | 2019 год | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство детского сада | ст-ца Анапская | | 140 мест | | 2019 год | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство средней обще-образовательной школы | г. Анапа,  мкр. «3б» | | 825 мест | | 2019 год | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство средней обще-образовательной школы | г. Анапа,  мкр. «Алексеев-ский» | | 825 мест,  1 автобус | | 2019 год | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство средней обще-образовательной школы | г. Анапа | | 280 мест | | 2019 год | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Реконструкция средней обще-образовательной школы №12 | ст-ца Анапская | | 1176 (+100) мест | | 2019 год | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Здравоохранение | | | | | | |
|  | Строительство поликлиники | г. Анапа | | 200 посещений в смену | | 2019 год | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство поликлиники | г. Анапа | | 200 посещений в смену | | 2019 год | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство поликлиники | г. Анапа | | 200 посещений в смену | | 2019 год | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство станции скорой медицинской помощи | г. Анапа | | 4 автомобиля | | 2019 год | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство амбулатории | ст-ца Благо-вещенская | | 60 посещений в смену | | 2019 год | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство поликлиники | ст-ца Анапская | | 150 посещений в смену | | 2019 год | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Физическая культура и массовый спорт | | | | | | |
|  | Строительство помещений для физкультурно-оздоровитель-ных занятий и спортивных залов общего пользования | г. Анапа | 3 000 кв.м | | | 2019 год | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство спортивных залов общего пользования | г. Анапа | 3 000 кв.м | | | 2019 год | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство бассейнов общего пользования | г. Анапа | 5 000 кв.м | | | 2019 год | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство спортивно-тренажерных залов повседневного обслуживания | г. Анапа | 2 000 кв.м | | | 2019 год | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство плоскостных спортивных сооружений | г. Анапа | 40 000 кв.м | | | 2019 год | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство спортивно-досуговых центров | г. Анапа | 7 000 кв.м | | | 2019 год | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Культура | | | | | | |
|  | Реконструкция библиотеки | ст-ца Благо-вещенская | | | +18 мест,  +12 тыс. ед. | 2019 год | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство дома культуры | с. Витязево | | | 450 мест | 2019 год | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство клуба | ст-ца Анапская | | | 150 мест,  1 автобус | 2019 год | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | 2020 год | | | | | | |
|  | Образование | | | | | | |
|  | Реконструкция детского сада №13 «Теремок» | г. Анапа | | 60 (+20) мест | | 2020 год | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Перепрофили-рование гимназии «Росток» (детский сад №11) | г. Анапа | | 140 мест | | 2020 год | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство детского сада | г. Анапа,  мкр. «3Б» | | 280 мест | | 2020 год | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство детского сада | г. Анапа | | 200 мест | | 2020 год | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство детского сада | г. Анапа | | 160 мест | | 2020 год | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство детского сада | г. Анапа | | 300 мест | | 2020 год | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Реконструкция детского сада №42 «Ласточка» | ст-ца Анапская | | 95 (+80) мест | | 2020 год | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Реконструкция детского сада №46 «Калинка» | ст-ца Анапская | | 75 (+30) мест | | 2020 год | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство средней обще-образовательной школы | г. Анапа | | 1000 мест | | 2020 год | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство средней обще-образовательной школы | г. Анапа | | 415 мест | | 2020 год | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство средней обще-образовательной школы | г. Анапа | | 1000 мест,  1 автобус | | 2020 год | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Реконструкция средней обще-образовательной школы №3 | с. Витязево | | 780 (+80) мест | | 2020 год | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Здравоохранение | | | | | | |
|  | Строительство участковой больницы | с. Витязево | | 65 коек | | 2020 год | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство участковой больницы | ст-ца Анапская | | 140 коек | | 2020 год | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта | с. Бужор | | - | | 2020 год | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта | хут. Тарусин | | - | | 2020 год | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство поликлиники | ст-ца Госта-гаевская | | 120 посещений в смену | | 2020 год | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта | с. Джигинка | | - | | 2020 год | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Физическая культура и массовый спорт | | | | | | |
|  | Строительство помещений для физкультурно-оздоровитель-ных занятий и спортивных залов общего пользования | г. Анапа | 3 000 кв.м | | | 2020 год | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство спортивных залов общего пользования | г. Анапа | 3 000 кв.м | | | 2020 год | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство бассейнов общего пользования | г. Анапа | 5 000 кв.м | | | 2020 год | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство спортивно-тренажерных залов повседневного обслуживания | г. Анапа | 2 000 кв.м | | | 2020 год | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство плоскостных спортивных сооружений | г. Анапа | 40 000 кв.м | | | 2020 год | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство спортивно-досуговых центров | г. Анапа | 7 000 кв.м | | | 2020 год | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Культура | | | | | | |
|  | Строительство кинотеатра | ст-ца Благо-вещенская | 450 мест | | | 2020 год | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство библиотеки | ст-ца Анапская | 75 мест,  90 тыс. ед. | | | 2020 год | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство дома культуры | с. Супсех | 520 мест | | | 2020 год | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | 2021 год | | | | | | |
|  | Образование | | | | | | |
|  | Строительство детского сада | г. Анапа | | 300 мест | | 2021 год | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство детского сада | г. Анапа | | 140 мест | | 2021 год | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство детского сада | г. Анапа | | 140 мест | | 2021 год | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство детского сада | г. Анапа | | 140 мест | | 2021 год | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство детского сада | г. Анапа | | 190 мест | | 2021 год | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство детского сада | ст-ца Благо-вещенская | | 85 мест | | 2021 год | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство детского сада | с. Витязево | | 210 мест | | 2021 год | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Реконструкция детского сада №40 | ст-ца Анапская | | 80 (+120) мест | | 2021 год | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Реконструкция детского сада №41 | ст-ца Анапская | | 95 (+40) мест | | 2021 год | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство детского сада | с. Бужор | | 70 мест | | 2021 год | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Организация коммерческого детского сада | хут. Курбацкий | | 30 мест | | 2021 год | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство детского сада | ст-ца Госта-гаевская | | 60 мест | | 2021 год | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство детского сада | ст-ца Госта-гаевская | | 140 мест | | 2021 год | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство детского сада | с. Юровка | | 180 мест | | 2021 год | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство детского сада | хут. Красный | | 160 мест | | 2021 год | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство средней обще-образовательной школы | г. Анапа | | 240 мест | | 2021 год | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство средней обще-образовательной школы | г. Анапа | | 240 мест | | 2021 год | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство средней обще-образовательной школы | г. Анапа | | 1000 мест,  1 автобус | | 2021 год | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство средней обще-образовательной школы | с. Сукко | | 950 мест,  1 автобус | | 2021 год | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Здравоохранение | | | | | | |
|  | Строительство станции скорой медицинской помощи | с. Витязево | 1 автомобиль | | | 2021 год | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта | с. Бужор | - | | | 2021 год | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство амбулатории | хут. Чекон | 30 посещений в смену | | | 2021 год | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство поликлиники | с. Сукко | 150 посещений в смену | | | 2021 год | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство станции скорой медицинской помощи | с. Сукко | 2 автомобиля | | | 2021 год | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство фельдшерско-акушерского пункта | с. Большой Утриш | - | | | 2021 год | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Физическая культура и массовый спорт | | | | | | |
|  | Строительство помещений для физкультурно-оздоровитель-ных занятий и спортивных залов общего пользования | г. Анапа | 3 000 кв.м | | | 2021 год | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство спортивных залов общего пользования | г. Анапа | 3 000 кв.м | | | 2021 год | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство бассейнов общего пользования | г. Анапа | 5 000 кв.м | | | 2021 год | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство спортивно-тренажерных залов повседневного обслуживания | г. Анапа | 2 000 кв.м | | | 2021 год | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство плоскостных спортивных сооружений | г. Анапа | 40 000 кв.м | | | 2021 год | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство спортивно-досуговых центров | г. Анапа | 7 000 кв.м | | | 2021 год | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Культура | | | | | | |
|  | Строительство танцевальных залов | ст-ца Благо-вещенская | 20 мест для постоянного, 1380 мест для временного | | | 2021 год | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство клуба | хут. Тарусин | 50 мест | | | 2021 год | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство дома культуры | с. Сукко | 700 мест | | | 2021 год | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | 2022 – 2030 годы | | | | | | |
|  | Образование | | | | | | |
|  | Строительство детского сада | г. Анапа | 50 мест | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство детского сада | г. Анапа | 140 мест | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство детского сада | г. Анапа | 115 мест | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство детского сада | г. Анапа | 230 мест | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство детского сада | г. Анапа | 230 мест | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство детского сада | г. Анапа | 230 мест | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство детского сада | г. Анапа | 80 мест | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство детского сада | г. Анапа | 450 мест | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство детского сада | г. Анапа | 190 мест | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство детского сада | г. Анапа | 125 мест | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство детского сада | г. Анапа | 340 мест | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство детского сада | г. Анапа,  мкр. «Алексеевский» | 280 мест | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство детского сада | г. Анапа | 200 мест | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство детского сада | г. Анапа | 110 мест | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство детского сада | г. Анапа | 160 мест | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство детского сада | с. Витязево | 200 мест | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство детского сада | с. Витязево | 130 мест | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство детского сада | ст-ца Анап-ская | 140 мест | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство детского сада | ст-ца Анап-ская | 120 мест | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство детского сада | ст-ца Анап-ская | 100 мест | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Организация коммерческого детского сада | хут. Кума-тырь | 20 мест | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство детского сада | хут. Тарусин | 40 мест | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство детского сада | хут. Усатова Балка | 70 мест | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Реконструкция детского сада общеразвиваю-щего вида №25 «Ёлочка» | пос. Виноградный | 120 (+110) мест | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство детского сада | пос. Суворов-Черкесский | 110 мест | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство детского сада | пос. Уташ | 110 мест | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Реконструкция детского сада общеразвивающего вида №21 «Малышок» | с. Гай-Кодзор | 75 (+20) мест | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Восстановление детского сада | с. Гай-Кодзор | 50 мест | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство детского сада | хут. Заря | 80 мест | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство детского сада | хут. Рассвет | 65 мест | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Реконструкция детского сада №45 | ст-ца Гостагаев-ская | 49 (+20) мест | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство детского сада | ст-ца Гостагаев-ская | 150 мест | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство детского сада | ст-ца Гостагаев-ская | 150 мест | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Восстановление детского сада №24 | с. Джигинка | 100 мест | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Реконструкция детского сада №37 «Русалочка» | хут. Иванов | 35 (+30) мест | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Реконструкция детского сада №39 «Золотая рыбка» | хут. Большой Разнокол | 50 (+20) мест | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Реконструкция детского сада №36 «Золушка» | хут. Вестник | 45 (+10) мест | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Реконструкция детского сада №38 | хут. Чекон | 85 (+60) мест | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство детского сада | с. Юровка | 180 мест | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Организация коммерческого детского сада | хут. Верхний Ханчакрак | 25 мест | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Организация коммерческого детского сада | хут. Верхний Чекон | 10 мест | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Организация коммерческого детского сада | хут. Красная Горка | 10 мест | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Организация коммерческого детского сада | хут. Малый Разнокол | 10 мест | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Организация коммерческого детского сада | хут. Розы Люксембург | 10 мест | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Организация коммерческого детского сада | хут. Чёрный | 20 мест | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство детского сада №47 | хут. Воскре-сенский | 120 мест | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство детского сада | с. Цибано-балка | 110 мест | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство детского сада | с. Цибано-балка | 90 мест | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство детского сада | с. Цибано-балка | 90 мест | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство детского сада | хут. Нижняя Гостагайка | 150 мест | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство детского сада | хут. Песча-ный | 60 мест | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство детского сада | пос. Пяти-хатки | 120 мест | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Организация коммерческого детского сада | пос. Верхнее Джемете | 15 мест | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Организация коммерческого детского сада | хут. Красная Скала | 10 мест | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Реконструкция детского сада №33 «Вишенка» | с. Варваровка | 75 (+30) мест | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Восстановление детского сада №31 | с. Сукко | 60 мест | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство детского сада | с. Супсех | 150 мест | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство детского сада | с. Супсех | 150 мест | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство детского сада | с. Супсех | 150 мест | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство детского сада | с. Большой Утриш | 40 мест | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство детского сада | с. Варваровка | 100 мест | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство детского сада | с. Варваровка | 100 мест | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство детского сада | с. Варваровка | 100 мест | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство детского сада | пос. Просторный | 45 мест | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство детского сада | с. Сукко | 100 мест | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство детского сада | с. Сукко | 160 мест | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство детского сада | с. Сукко | 170 мест | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Организация коммерческого детского сада | пос. Малый Утриш | 10 мест | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство средней обще-образовательной школы | г. Анапа | 1400 мест,  1 автобус | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство средней обще-образовательной школы | г. Анапа | 1250 мест,  1 автобус | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство средней обще-образовательной школы | г. Анапа | 900 мест,  1 автобус | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство средней обще-образовательной школы | с. Витязево | 860 мест,  1 автобус | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство начальной обще-образовательной школы | хут. Усатова Балка | 60 мест | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство средней обще-образовательной школы | ст-ца Анап-ская | 500 мест,  1 автобус | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Реконструкция основной обще-образовательной школы №24 | пос. Уташ | 150 (+160) мест | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство средней обще-образовательной школы | пос.Суворов-Черкесский | 400 мест | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство средней обще-образовательной школы | хут.Рассвет | 250 мест | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Реконструкция средней обще-образовательной школы №15 | ст-ца Госта-гаевская | 1120 (+130) мест,  1 автобус | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Реконструкция средней обще-образовательной школы №18 | с. Юровка | 784 (+616) мест,  1 автобус | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Реконструкция основной обще-образовательной школы №25 | хут. Большой Разнокол | 50 (+60) мест | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство основной обще-образовательной школы | хут. Вестник | 180 мест | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Перепрофили-рование здания под образова-тельное учреждение | пос. Пятихатки | 440 мест,  1 автобус | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство основной обще-образовательной школы | хут. Красный | 300 мест | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство основной обще-образовательной школы | хут. Красный Курган | 100 мест | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство основной обще-образовательной школы | хут. Красный Курган | 100 мест | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство основной обще-образовательной школы | хут. Нижняя Гостагайка | 150 мест | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство основной обще-образовательной школы | пос. Пяти-хатки | 200 мест | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство средней обще-образовательной школы | с. Цибанобалка | 400 мест | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство средней обще-образовательной школы | с. Циба-нобалка | 200 мест | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство основной обще-образовательной школы | пос. Прос-торный | 90 мест | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство средней обще-образовательной школы | с. Супсех | 550 мест,  1 автобус | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство средней обще-образовательной школы | с. Варваровка | 750 мест,  1 автобус | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство дворца детского и юношеского творчества | г. Анапа | 300 мест | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство станции юных натуралистов | г. Анапа | 100 мест | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство комплекса учреждений дополнительного образования со спортивной площадкой | пос. Виноградный | 170 мест, 1,1 га | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство комплекса учреждений дополнительного образования со спортивной площадкой | с. Витязево | 100 мест, 1,1 га | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство центра детского творчества со спортивной площадкой | ст-ца Анап-ская | 120 мест, 1 га | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство станции юных техников и натуралистов | ст-ца Анап-ская | 50 мест | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство комплекса учреждений дополнительного образования со спортивной площадкой | ст-ца Госта-гаевская | 170 мест, 1,1 га | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство комплекса учреждений дополнительного образования со спортивной площадкой | с. Юровка | 140 мест, 1,0 га | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство комплекса учреждений дополнительного образования со спортивной площадкой | с. Джигинка | 50 мест, 0,7 га | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство комплекса учреждений дополнительного образования со спортивной площадкой | с. Цибано-балка | 180 мест, 1,1 га | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство станции юных техников и натуралистов | с. Супсех | 50 мест | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство учреждения дополнительного образования | с. Варваровка | 80 мест | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство комплекса учреждений дополнительного образования со спортивной площадкой | с. Сукко | 140 мест,  1,0 га | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство учреждения начального профессионального образования | г. Анапа | 800 мест (учащихся) | | | 2022 – 2030 годы | Краснодарский край |
|  | Строительство учреждения начального профессионального образования | г. Анапа | 800 мест (учащихся) | | | 2022 – 2030 годы | Краснодарский край |
|  | Строительство учреждения начального профессионального образования | г. Анапа | 300 мест (учащихся) | | | 2022 – 2030 годы | Краснодарский край |
|  | Строительство учреждения среднего профессионального образования | г. Анапа | 1100 мест (студентов) | | | 2022 – 2030 годы | Краснодарский край |
|  | Строительство учреждения высшего профессионального образования | г. Анапа | 2000 мест (студентов) | | | 2022 – 2030 годы | Российская Федерация |
|  | Строительство учреждения высшего профессионального образования | г. Анапа | 2500 мест (студентов) | | | 2022 – 2030 годы | Российская Федерация |
|  | Строительство учреждения начального профессионального образования | ст-ца Анап-ская | 600 мест (учащихся) | | | 2022 – 2030 годы | Краснодарский край |
|  | Строительство учреждения среднего профессионального образования | ст-ца Анап-ская | 950 мест (учащихся) | | | 2022 – 2030 годы | Краснодарский край |
|  | Строительство учреждения начального и среднего профессионального образования | с. Юровка | 200 мест (учащихся),  300 мест (студентов) | | | 2022 – 2030 годы | Краснодарский край |
|  | Строительство учреждения начального и среднего профессионального образования | ст-ца Госта-гаевская | 120 мест (учащихся),  200 мест (студентов) | | | 2022 – 2030 годы | Краснодарский край |
|  | Здравоохранение | | | | | | |
|  | Реконструкция туберкулёзного диспансера | г. Анапа | +60 коек | | | 2022 – 2030 годы | Краснодарский край |
|  | Строительство многопрофиль-ной больницы | г. Анапа | 500 коек | | | 2022 – 2030 годы | Краснодарский край |
|  | Строительство детской больницы с поликлиникой | г. Анапа | 110 коек,  200 посещений в смену | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство родильного дома | г. Анапа | 140 коек | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство специализи-рованного больничного учреждения | г. Анапа | 450 коек,  400 посещений в смену | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство станции скорой медицинской помощи | ст-ца Благо-вещенская | 1 автомобиль | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Реконструкция кабинета врача общей практики | с. Бужор | - | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство станции скорой медицинской помощи | ст-ца Анапс-кая | 2 автомобиля | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта | хут. Курбац-кий | - | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство амбулатории | пос. Уташ | 50 посещений в смену | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство станции скорой медицинской помощи | с.Гай-Кодзор | 2 автомобиля | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство амбулатории | хут. Рассвет | 30 посещений в смену | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Реконструкция участковой больницы №2 | ст-ца Госта-гаевская | 40 (+30) коек | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Реконструкция подстанции скорой медицинской помощи | ст-ца Госта-гаевская | 1 (+2) автомобиля | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство выдвижного пункта скорой медицинской помощи | с. Джигинка | 1 автомобиль | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Реконструкция участковой больницы | с. Юровка | 40 (+15) коек | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство выдвижного пункта скорой медицинской помощи | хут. Чекон | 1 автомобиль | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство фельдшерско-акушерского пункта | хут. Нижний Ханчакрак | - | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство фельдшерско-акушерского пункта | хут. Розы Люксембург | - | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство участковой больницы | с. Цибано-балка | 80 коек | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство поликлиники | с. Цибано-балка | 130 посещений в смену | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство подстанции скорой медицинской помощи | с. Цибано-балка | 3 автомобиля | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство фельдшерско-акушерского пункта | пос. Верхнее Джемете | - | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство фельдшерско-акушерского пункта | хут. Красная Скала | - | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство амбулатории | хут. Красный | 50 посещений в смену | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство фельдшерско-акушерского пункта | хут. Песча-ный | - | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство участковой больницы | с. Супсех | 110 коек | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство поликлиники | с. Супсех | 100 посещений в смену | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство станции скорой медицинской помощи | с. Супсех | 3 автомобиля | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство амбулатории | с. Варваровка | 130 посещений в смену | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство фельдшерско-акушерского пункта | пос. Простор-ный | 15 посещений в смену | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство станции скорой медицинской помощи | пос. Просто-рный | 1 автомобиль | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Физическая культура и массовый спорт | | | | | | |
|  | Строительство помещений для физкультурно-оздоровитель-ных занятий и спортивных залов общего пользования | г. Анапа | 10 000 кв.м | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство спортивных залов общего пользования | г. Анапа | 10 150 кв.м | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство бассейнов общего пользования | г. Анапа | 22 300 кв.м | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство спортивно-тренажерных залов повседневного обслуживания | г. Анапа | 11 400 кв.м | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство плоскостных спортивных сооружений | г. Анапа | 222 500 кв.м | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство спортивно-досуговых центров | г. Анапа | 53 700 кв.м | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Культура | | | | | | |
|  | Строительство дворца культуры | г. Анапа | 2100 мест | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство дворца культуры | г. Анапа | 1800 мест | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство дворца культуры | г. Анапа | 1500 мест | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство дворца культуры | г. Анапа | 1025 мест | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство клубов | г. Анапа | 1300 мест | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство библиотеки | г. Анапа | 550 мест,  590 тыс. ед. | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство кинотеатров | г. Анапа | 6600 мест | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство танцевальных залов | г. Анапа | 750 мест для постоянного,  11400 мест для временного | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство цирка | г. Анапа | 1000 мест | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство ледового дворца | г. Анапа | 4000 мест | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство театра | г. Анапа | 800 мест | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство планетария | г. Анапа | - | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство выставочного комплекса | г. Анапа | - | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство библиотеки | с. Витязево | 50 мест,  50 тыс. ед. | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство кинотеатра | с. Витязево | 1500 мест | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство танцевальных залов | с. Витязево | 100 мест для постоянного,  4200 мест для временного | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство библиотеки | с. Бужор | 5 мест,  5 тыс. ед. | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство библиотеки при клубе | хут. Тарусин | 5 мест,  5 тыс. ед. | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство кинотеатров | хут. Усатова Балка | 650 мест | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство танцевальных залов | ст-ца Анап-ская | 200 мест | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Реконструкция библиотеки | пос. Вино-градный | +9 мест,  +11 тыс. ед. | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Реконструкция библиотеки | пос. Уташ | +11 мест,  +5 тыс. ед. | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство библиотеки | пос. Суво-ров-Черкесс-кий | 16 мест,  19 тыс. ед. | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство дома культуры | пос. Суворов-Черкесский | 260 мест | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство кинотеатра | пос. Вино-градный | 270 мест | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство танцевальных залов | пос. Вино-градный | 100 мест | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Реконструкция библиотеки | с. Гай-Кодзор | +21 место,  +15 тыс. ед. | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Реконструкция библиотеки | хут. Рассвет | +9 мест,  +7 тыс. ед. | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство библиотеки | хут. Заря | 6 мест,  9 тыс. ед. | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство кинотеатра | с. Гай-Кодзор | 220 мест | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство библиотеки | ст-ца Госта-гаевская | 41 место,  51 тыс. ед. | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство кинотеатра | ст-ца Госта-гаевская | 400 мест | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Реконструкция библиотеки | с. Джигинка | +17 мест,  +22 тыс. ед. | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство кинотеатра | с. Джигинка | 200 мест | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство библиотеки | хут. Чекон | 12 мест,  14 тыс. ед. | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство кинотеатра | с. Юровка | 330 мест | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство танцевальных залов | с. Юровка | 70 мест | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Реконструкция библиотеки | пос. Пяти-хатки | +10 мест,  +7 тыс. ед. | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Реконструкция библиотеки | хут. Красный | +13 мест,  +9 тыс. ед. | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство клуба | пос. Верхнее Джемете | 50 мест | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство дома культуры | хут. Воскре-сенский | 150 мест | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство клуба | хут. Песча-ный | 50 мест | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство библиотеки | с. Цибано-балка | 23 места,  40 тыс. ед. | | | 2022 – 2030 | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство библиотеки | хут. Воскре-сенский | 7 мест,  8 тыс. ед. | | | 2022 – 2030 | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство библиотеки | хут. Нижняя Гостагайка | 6 мест,  8 тыс. ед. | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство библиотеки | хут. Песча-ный | 5 мест,  6 тыс. ед. | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство кинотеатра | с. Цибано-балка | 500 мест | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство танцевальных залов | с. Цибано-балка | 100 мест | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство клуба | с. Большой Утриш | 50 мест | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство дома культуры | с. Варваровка | 250 мест | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство библиотеки | с. Супсех | 55 мест,  55 тыс. ед. | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство библиотеки | с. Варваровка | 40 мест,  40 тыс. ед. | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство библиотеки | с. Сукко | 42 места,  62 тыс. ед. | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство кинотеатров | с. Супсех | 600 мест | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство кинотеатров | с. Варваровка | 300 мест | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство кинотеатров | с. Сукко | 750 мест | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство танцевальных залов | с. Супсех | 100 мест для постоянного, 1000 мест для временного | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Строительство танцевальных залов | с. Сукко | 50 мест для постоянного, 2350 мест для временного | | | 2022 – 2030 годы | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |

**4. Оценка объёмов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования город-курорт Анапа**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид объектов социальной инфраструк-туры | Цели и задачи Программы | Источники финансирования, тыс.  руб. | | | |
| Местный бюджет | Региональ-ный бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджет-ные средства |
| Образование | обеспечение безопасности, качества и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры муниципального образования город-курорт Анапа;  повышение доступности объектов социальной инфраструктуры муниципального образования город-курорт Анапа для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Краснодарского края;  сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования город-курорт Анапа;  достижение расчётного уровня обеспеченности населения муниципального образования город-курорт Анапа услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры, спорта и культуры в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Краснодарского края;  обеспечение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры. | 15 904 329\* | 1 872 265\*\* | 1 220 490\*\* | -\*\* |
| Здравоохра-нение | 2 790 138,2\* | 3 819 086,6\*\* | \*\* | -\*\* |
| Физическая культура и массовый спорт | -\* | -\*\* | -\*\* | -\*\* |
| Культура | 3 542 740,71\* | 2 938 345,25\*\* | \*\* | -\*\* |

\* местные средства уточняются по мере их выделения на реализацию соответствующих мероприятий.

\*\* региональные, федеральные и внебюджетные средства уточняются при их привязке к программам социально-экономического развития, адресным инвестиционным программа, предусматривающих реализацию мероприятий.

Объёмы финансирования имеют прогнозный характер и требуют уточнения в соответствии с принимаемыми бюджетами всех уровней на очередной финансовый год.

**5. Оценка эффективности мероприятий**

Достижение расчётного уровня обеспеченности населения поселения услугами объектов социальной инфраструктуры планируется за счёт реализации мероприятий, предусмотренных Программой.

Реализация программных мероприятий позволит достичь обеспеченности существующей и проектируемой территории учреждениями общего и дошкольного образования, объектами здравоохранения, физической культуры и массового спорта, культуры соответствующим уровнем количества мест и территориальной доступности.

Программные мероприятия обеспечат повышение уровня условий жизнедеятельности населения за счёт достижения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и территориальной доступности таких объектов социальной инфраструктуры, а также создадут условия для устойчивого развития муниципального образования.

Корректировка Программы осуществляется при соответствующих изменениях государственных и муниципальных программ, стратегий социально-экономического развития и планов по их реализации, плана и программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования город-курорт Анапа, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, договоров, предусматривающих обязательства застройщиков реализовывать мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры.

**7. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры**

Утверждение местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования город-курорт Анапа.

Внесение изменений в генеральный план муниципального образования город-курорт Анапа.

Разработка и утверждение адресных инвестиционных программ.

Применение мер по стимулированию инвестиций в объекты социальной инфраструктуры.

Исполняющий обязанности

начальника управления

архитектуры и градостроительства

администрации муниципального

образования город-курорт Анапа С.В. Добродомова